APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2009. gada 19.novembra sēdē

(protokols Nr. 1)

Ludzas novada pašvaldība

ATKLĀTA KONKURSA

„Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2009/29)

NOLIKUMS

Ludza 2009

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 6 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 8 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 9 |
| 7. | Iepirkuma līgums | 10 |
| 8. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 10 |
| 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 11 |
| 10. | Nolikuma pielikumi: |  |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums - pielikums – Līguma projekts. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2009/29

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana.

1.3.2. CPV kods: 90600000-3

## Iepirkuma metode

Atklāts konkurss

Iepirkums tiek organizēts saskaņā Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko iepirkumu likumu.

# Līguma izpildes vieta

Latvijas Republika, Ludzas novads, Ludzas pilsēta.

# Līguma izpildes laiks

# 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

# Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

# Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam konkursam „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”, ID Nr. LNP 2009/29, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707139, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv;

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 15. janvārim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

### Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

### Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle)  2010. gada 15. janvārī plkst. 11:00.

### Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji, bet ne vairāk kā viens pārstāvis no viena pretendenta, iesniedzot juridiskās personas vadītāja parakstītu un ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 315.kab.) līdz 2010.gada15.janvārim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Atklāts konkurss „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2009/29. Neatvērt līdz 2009.gada 15.janvārim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma. Pretendentam atlases dokumenti un tehniskais piedāvājums jāiesien vienā sējumā. Finanšu piedāvājumi jāiesien atsevišķos sējumos pa iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana saskaņā ar tehniskām specifikācijām (3. pielikums).

### Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

### Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

### Darbi pretendentam jāveic ar saviem nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

### Pretendentam jānodrošina savākto atkritumu (no objektā uzkopjamām teritorijām, tai skaitā no atkritumu urnām) nogādāšanu atkritumu izgāztuvē.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.4. Nolikuma 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.

3.1.5. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

3.1.6. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.4.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, tehnika, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### Pretendentam ir pietiekams skaits darbinieku, lai nodrošinātu līguma izpildi.

#### Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā – iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, ir sniedzis vismaz 2 (divus) līdzvērtīgus pakalpojumus (pēc veida – ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana un pakalpojumu apjoma – katra līguma summa vienā gadā par vismaz LVL 150 000 bez PVN).

#### Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo triju (2006., 2007. un 2008.gads) gadu laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN);

#### Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

#### Pretendents atbilst pārējām Publisko iepirkumu likuma 39., 40., 41. un 42. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3.punktā un 3.1.7.1.-3.1.7.4.punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.7.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.7. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti (pretendentu atlases dokumenti jāiesniedz vienā eksemplārā – uz visām iepirkuma priekšmeta daļām uz kurām pretendents iesniedz piedāvājumu):

    - Pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, darbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku, iekārtām un tehnisko aprīkojumu (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 1.

4.1.4. Informāciju par pakalpojumu sniedzēja vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā;

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc veida – ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana un pakalpojumu apjoma) pakalpojumu sniegšanā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, atbilstoši – FORMAI 2.

4.1.6.  Peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2006.,2007. un 2008.gadu

### Informācija par to vai pretendents iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 3. Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.6. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (6. pielikums);

### Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN 21 %) un  cenu ar PVN.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem.

### Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Nolikumu.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

## Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

## Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

## Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

## Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

## Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

## Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

## Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

### Piedāvājumu vērtēšanas laikā (pretendentu atlases un Tehniskā piedāvājuma) katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta individuālo piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi atbilstoši piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmo daļas 2. punktu, par piedāvājumu ar viszemāko cenu komisija atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

# Iepirkuma līgums

## Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.

## Iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta 4. daļu tiek noslēgts ar iepirkuma uzvarētāju ne agrāk kā 11. dienā, pēc tam, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā (www.iub.gov.lv), un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (7. pielikums). nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

## Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.

## Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

    - Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt atklāta konkursa  procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt darbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

## Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

10.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

10.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

10.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 – 3

10.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

10.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 	7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

20___. gada   ____. ______________

Iepirkuma nosaukums: „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam sniegt pakalpojumus par summu:

_____________________________________________________________________ ( kopējā piedāvājuma cena bez PVN (Ls) vārdos un skaitļos)

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no atklāta konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:

## neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

## neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

## netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

## nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

## visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

Informācija par pretendentu

atklātam konkursam „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2009/29)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

atklātam konkursam „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2009/29)

### Iepirkuma priekšmets: Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana.

- Veicamo darbu apjomi (12 mēnešiem):

| Darbu veidi | Mērv. | Apjoms | Darba uzdevuma apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Ziemas periodā |  |  |  |
| - Ietvju attīrīšana no sniega | m2 | 50200 | Ietvju kārtējā tīrīšana.. Pēc sniegputeņa beigām ne vēlāk, ka 2 stundas ietves nekavējoties jāattīra no sniega. Ūdensvada un kanalizācijas aku vāki no sniega jānotīra pilnīgi. Sniegs jāsavāc kaudzēs līdztekus ietvēm. Kaudžu augstums nedrīkst pārsniegt 1 metru, un tās nedrīkst traucēt satiksmi ielās. Pret namu iebrauktuvēm un parādes durvīm, sabiedriskā transporta pieturas vietām starp sniega kaudzēm jāatstāj pietiekami platas ejas. Sniega kaudzes nedrīkst aizsegt ūdens notekas , ūdensnoteku un kanalizācijas aku vākus. Iestājoties pavasarim: 1. Nekavējoties jānovāc sniega un atkapātā ledus atliekas. 2. Jāiztīra ūdensnotekas un sistemātiski jāaizvāc sniegūdens uz ūdens notekām un noteces akām |
| - Ietvju kaisīšana ar smiltīm | m2 | 50200 | Atkalas laikā apkaisīšana ar smiltīm jāizdara no rīta – pirms kustības sākuma, līdz 7.30 |
| 2. Vasaras periodā |  |  |  |
| - Ietves slaucīšana (Ietves, parku un skvēru celiņi) | m2 | 50200 | Gājēju ietves jāslauka katru dienu rīta stundās pirms kustības sākuma, līdz plkst.7.30. ( pēc svinīgiem sarīkojumiem nekavējoties visi atkritumi, gruži ir jāsavāc). Ūdens peļķes, kas uz ietves radušās pēc lietus, jānoslauka ielas ūdensnotekas un ūdens noteces tīkla uztverējakās. Saslaukas nekavējoties jāaizvāc speciālajās savāktuvēs – atkritumu tvertnēs. Nekavējoties jāaizvāc prom arī dienas laikā uz ietvēm sakrājušos gružus. Jāseko, lai ūdensnoteces akas un kanalizācijas tīkla iztvērējakas neaizprostotu ar gružiem, netīrumiem, dubļiem, tādēļ jānotīra no aku restītēm tur sakrājušies netīrumi. |
| - Ielas braucamās daļas slaucīšana | m2 | 47155 | Braucamā daļa jāslauka 3 reizes nedēļā. Ja braucamā daļa netiek kopta mehanizēti, tad tā jākopj visa namīpašuma zemes gabala garumā līdz ielas viduslīnijai. Saslaukas nekavējoties jāaizvāc speciālajās savāktuvēs – atkritumu tvertnēs. |
| - Zāliena uzkopšana, apļaušana | m2 | 245582 | Zāliena uzkopšanu un apļaušanu veikt vasaras periodā 3 reizes. Zālienu un ceļu grāvju tīrīšana, zāles nopļaušana ( zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm) visas apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala garumā, bet platumā līdz ielas (brauktuves) malai. Ja apsaimniekojamā teritorija vai zemesgabals nerobežojas ar citu zemesgabalu vai ietvi, tad minētie pienākumi jāveic 5 m platā joslā ārpus apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala. Sagrābtie gruži un lapas ir nekavējoties jāaizvāc. |
| - Atkritumu savākšana, gružu izvešana no pilsētas teritorijas | m3 | 2677 | Atkritumus savākt ik dienas. Ja atkritumus noteiktās stundās savāc specializēts transports, sētniekam šajā laikā jāseko atkritumu savākšanai, nepieļaujot teritorijas piegružošanu. Izvietotās atkritumu tvertnes katru dienu ir jāiztīra. Atkritumi no pilsētas teritorijas ir jāizved ik dienas |
| - Pilsētas kapu teritorijas uzkopšana | m2 | 117477 | Pilsētas kapu teritorijas celiņi jākopj ik dienas visu gadu. Gružus un saslaukas nekavējoties jāaizvāc speciālajās savāktuvēs –atkritumu tvertnēs. |
| - Smilts atvešana uz kapiem | m3 | 250 | Divas reizes gadā ( pirms Vasaras svētkiem un kapusvētkiem) atvest smilti 200 m3 uz pilsētas kapiem un 50 m3 uz vecticībnieku kapiem. |
| - Tualešu apsaimniekošana Mazā Ludzas ezera krastos atpūtās vietās Septiņas tualetes x 6 mēnesi x 1 reize | reizes | 42 | Tualešu apsaimniekošana pusgada periodā. Atkritumu izvešana. |
| # 3. Apzaļumošana |  |  |  |
| - Dzīvžoga apgriešana | m | 7000 | Dzīvžoga nogriešana no trim pusēm, veidojot paredzēto profilu ar krūmgriezi no zemes vai sola, izmantojot atbilstošus latiņu šablonus, auklas novilkšana. Vienlaicīgi sakopt dzīvžoga teritoriju. Dzīvžoga atjaunošana – veco dzinumu nozāģēšana līdz celmam un griezuma vietas notīrīšana un aizkrāsošana ar mīniju. Sauso un nolauzto dzinumu izgriešana. Divas reizes vasaras periodā. |
| - Koku apgriešana | m2 | 300 | Koku apgriešanu veikt, ievērojot koku dzīves ciklu. Pēc darbu veikšanas sakopt teritoriju |
| 3.3. Koku nozāģēšana | gab. | 75 | Pēc darbu veikšanas sakopt teritoriju |
| ### Dekoratīvo apstādījumu ( puķu dobju) kopšana | m2 | 2000 | Puķu dobju zemes sagatavošana. Puķu dobju ravēšana 1 reizi nedēļā. Nezāles savākšana atkritumu tvertnē |
| ### Viengadīgo puķu stādīšana | gab. | 6000 | Iestādīt, laistīt, kopt. |
| ### Daudzgadīgo puķu stādīšana | gab. | 1000 | Iestādīt, laistīt, kopt. |

Otrajā līguma darbības gadā darbu apjomi nemainās

4. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

FORMA 1

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 2

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Pakalpojumu saņēmējs | Sniegto pakalpojumu veids | Pakalpojumu apjoma (Ls bez PVN) | Sniegto pakalpojumu īss apraksts | Pakalpojumu sniegšanas laiks no___ līdz ____ | Iesaistīto darbinieku skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2009/29)

| Darbos iekļautie procesi un norises, to apraksts | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Nodarbināto cilvēku skaits |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Ziemas periodā |  |  |
| - Ietvju attīrīšana no sniega |  |  |
| - Ietvju kaisīšana ar smiltīm |  |  |
| 2. Vasaras periodā |  |  |
| - Ietves slaucīšana (ietves, parku un skvēru celiņi) |  |  |
| - Ielas braucamās daļas slaucīšana |  |  |
| - Zāliena uzkopšana, apļaušana |  |  |
| - Atkritumu savākšana, gružu izvešana no pilsētas teritorijas |  |  |
| - Pilsētas kapu teritorijas uzkopšana |  |  |
| - Smilts atvešana uz kapiem |  |  |
| - Tualešu apsaimniekošana Mazā Ludzas ezera krastos atpūtās vietās Septiņas tualetes x 6 mēnesi x 1 reize |  |  |
| # 3. Apzaļumošana |  |  |
| - Dzīvžoga apgriešana |  |  |
| 3.2.Koku apgriešana |  |  |
| 3.3 Koku nozāģēšana |  |  |
| ### 3.4. Dekoratīvo apstādījumu ( puķu dobju) kopšana |  |  |
| ### Viengadīgo puķu stādīšana |  |  |
| ### 3.6.Daudzgadīgo puķu stādīšana |  |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2009/29)

| Pakalpojumu izmaksu pozīcijas pirmajos 12 mēnešos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbu veidi | Vienības nosaukums | Vienības cena LVL (bez PVN) | Vienību skaits | Piedāvājuma cena LVL (bez PVN) |
| 1. Ziemas periodā |  |  |  |  |
| - Ietvju attīrīšana no sniega | m2 |  | 50200 |  |
| - Ietvju kaisīšana ar smiltīm | m2 |  | 50200 |  |
| 2. Vasaras periodā |  |  |  |  |
| - Ietves slaucīšana (Ietves, parku un skvēru celiņi) | m2 |  | 50200 |  |
| - Ielas braucamās daļas slaucīšana | m2 |  | 47155 |  |
| - Zāliena uzkopšana, apļaušana | m2 |  | 245582 |  |
| - Atkritumu savākšana, gružu izvešana no pilsētas teritorijas | m3 |  | 2677 |  |
| - Pilsētas kapu teritorijas uzkopšana | m2 |  | 117477 |  |
| - Smilts atvešana uz kapiem | m3 |  | 250 |  |
| - Tualešu apsaimniekošana Mazā Ludzas ezera krastos atpūtās vietās. Atkritumu Izvešana . Septiņas tualetes x 6 mēnesi x 1 reize | reizes |  | 42 |  |
| 3. Apzaļumošana |  |  |  |  |
| - Dzīvžoga apgriešana | m |  | 7000 |  |
| - Koku apgriešana | m2 |  | 300 |  |
| - Koku nozāģēšana | gab. |  | 75 |  |
| - Dekoratīvo apstādījumu ( puķu dobju) kopšana | m2 |  | 2000 |  |
| - Viengadīgo puķu stādīšana | gab. |  | 6000 |  |
| - Daudzgadīgo puķu stādīšana | gab. |  | 1000 |  |
| Kopēja piedāvājuma cena LVL (bez PVN) pirmajos 12 mēnešos |  |  |  |  |
| Pakalpojumu izmaksu pozīcijas otrajos 12 mēnešos |  |  |  |  |
| Darbu veidi | Vienības nosaukums | Vienības cena LVL (bez PVN) | Vienību skaits | Piedāvājuma cena LVL (bez PVN) |
| 1. Ziemas periodā |  |  |  |  |
| - Ietvju attīrīšana no sniega | m2 |  | 50200 |  |
| - Ietvju kaisīšana ar smiltīm | m2 |  | 50200 |  |
| 2. Vasaras periodā |  |  |  |  |
| - Ietves slaucīšana (Ietves, parku un skvēru celiņi) | m2 |  | 50200 |  |
| - Ielas braucamās daļas slaucīšana | m2 |  | 47155 |  |
| - Zāliena uzkopšana, apļaušana | m2 |  | 245582 |  |
| - Atkritumu savākšana, gružu izvešana no pilsētas teritorijas | m3 |  | 2677 |  |
| - Pilsētas kapu teritorijas uzkopšana | m2 |  | 117477 |  |
| - Smilts atvešana uz kapiem | m3 |  | 250 |  |
| - Tualešu apsaimniekošana Mazā Ludzas ezera krastos atpūtās vietās. Atkritumu Izvešana . Septiņas tualetes x 6 mēnesi x 1 reize | reizes |  | 42 |  |
| 3. Apzaļumošana |  |  |  |  |
| - Dzīvžoga apgriešana | m |  | 7000 |  |
| - Koku apgriešana | m2 |  | 300 |  |
| - Koku nozāģēšana | gab. |  | 75 |  |
| - Dekoratīvo apstādījumu (puķu dobju) kopšana | m2 |  | 2000 |  |
| - Viengadīgo puķu stādīšana | gab. |  | 6000 |  |
| - Daudzgadīgo puķu stādīšana | gab. |  | 1000 |  |
| Kopēja piedāvājuma cena LVL (bez PVN) otrajos 12 mēnešos |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena 24 mēnešos |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena LVL (ieskaitot PVN) 24 mēnešos |  |  |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

7. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana”

nolikumam

PAKLPOJUMU LĪGUMA Projekts

Ludzā                                          		 2010. gada ___. ____________

Ludzas  novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana” ID Nr. LNP 2009/29, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

##### LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pakalpojums, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajām specifikācijām (1.Pielikums).

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Izpildītājs apņemas:

    - veikt Darbu izpildi Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līguma 2.pielikumā (Tāme) paredzētiem izcenojumiem;

    - katrā mēnesī izpildītos pakalpojumus nodot Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts izpildīto darbu pieņemšanas akts;

    - veicot Pakalpojumus nodrošināt objektā tīrību un kārtību;

    - veicot Pakalpojumus nodrošināt savākto atkritumu (no uzkopjamām teritorijām, tai skaitā no atkritumu urnām) nogādāšanu atkritumu izgāztuvē, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos kaudzēs;

    - veikt Pakalpojumus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un instrumentiem);

    - ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā.

  - Braukšanas apstākļu nodrošināšanai ziemas laikā, Pasūtītājs kopā ar Izpildītāju un Autoceļu direkcijas rajonu valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu nosaka Ludzas novada ielu un ceļu uzturēšanas klases, t.i., pieļaujamos ceļa apstākļus atkarībā no ielas nozīmes un satiksmes intensitātes, ievērojot LR Satiksmes ministrijas un tās institūciju normatīvo aktu prasības.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Pakalpojumu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī līguma noteikumiem, vienu reizi mēnesī ar aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu;

    - veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

  - Izpildītājam ir tiesības:

    - Saņemt atlīdzību par izpildītiem Darbiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu;

    - kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;

    - nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei;

    - pārskatīt Objekta teritoriju un Līguma 3.1.punktā minēto kopējo līgumcenu, ja Pakalpojuma izpildes procesā par nepieciešamajām izmaiņām Objekta teritorijā informē Izpildītājs

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā līgumcena par Darbiem Līguma darbības laikā nepārsniedz, _______Ls (__________________________) bez PVN, PVN __________ Ls, kas kopsummā sastāda  ________ Ls .

  - Pasūtītājs līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 2 „Tāme”.

  - Katra mēneša pēdējā darba dienā Izpildītājs izpildītos Pakalpojumus nodod, bet Pasūtītājs pieņem, sastādot Nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses.

  - Ja Pasūtītājs pirms izpildītā Pakalpojuma apsekošanas vai to laikā konstatē, ka Izpildītājs nav ievērojis tehniskajās specifikācijās un šajā Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu, tad nekavējoties tiek sastādīts defektācijas akts, turpmāk tekstā Akts, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību tehniskajai specifikācijai un šā līguma noteikumiem. Aktā fiksētie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā, Izpildītājam ir jānovērš par saviem līdzekļiem. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana starp Pusēm tiek atlikta līdz minēto trūkumu novēršanai.

  - Pasūtītājs apņemas samaksā Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, pamatojoties uz darbu vienības cenām, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc, pēc Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.

- Līgumsods un nepārvarama vara.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu.

  - Ja kārtējā mēnesī Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā tiek konstatēti trūkumi, par ko tiek sastādīts Akts, bet trūkumu novēršana nav iespējama, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Izpildītājam līdz 40 (četrdesmit) % no kārtējā mēnesī paredzēto Pakalpojumu apmaksas kopējās summas un prasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.5.punktā noteikto Pakalpojumu ikmēneša apmaksas termiņu, tad maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu.

  - Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.

  - Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Puses nav atbildīgas par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem.

- Līguma darbības laiks

  - Šis Līgums stājas spēkā no 2010.gada ___.februāra un ir spēkā līdz 2012.gada ___ februārim.

  - Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē __________________________ , tel. _________.

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē ________________________, tel. _________.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, defektācijas aktu parakstīšanu.

  - Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |