APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2010. gada 4.marta sēdē

(protokols Nr. 1/10)

Ludzas novada pašvaldība

ATKLĀTA KONKURSA

„Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija

par aprūpes centru”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2010/10)

NOLIKUMS

Ludza 2010

- Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu |  | 5 |
| 3. | Pretendentu izslēgšanas nosacījumi |  | 6 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti |  | 7 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana |  | 9 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji |  | 9 |
| 7. | Iepirkuma līgums |  | 11 |
| 8. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi |  | 11 |
| 9. | Pretendentu tiesības un pienākumi |  | 12 |
| 13. | Nolikuma pielikumi: |  | 13 |
|  |  | 1.pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā; 2.pielikums - Formas 1 – 5; 3.pielikums - Tehniskā specifikācija; 4.pielikums – Darbu apjomi; 5.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājums; 6.pielikums - Līguma projekts; 7.pielikums – Līguma nodrošinājums; 8.pielikums – Tehniskais projekts. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2010/10

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-5707400, faksa Nr. +371-5707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru

1.3.2. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Atklāts konkurss

Iepirkums tiek organizēts saskaņā Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu

# Līguma izpildes vieta un laiks

# Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

# Laiks: 2010.gada maijs – 2010.gada 30.jūlijs

# Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

# Ar atklāta konkursa nolikumu un tehnisko projektu „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

# Ar tehnisko projektu „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 12.aprīlim, plkst. 11:00, tālr. 65707133.

# Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam konkursam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”, ID Nr. LNP 2010/10 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv;

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 12. aprīlim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

### Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

### Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle)  2010. gada 12. aprīlī plkst. 11:00.

### Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji, bet ne vairāk kā viens pārstāvis no viena pretendenta, iesniedzot juridiskās personas vadītāja parakstītu un ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz 2010.gada 31.maijam.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

## 1.9.	Piedāvājuma un līguma nodrošinājums

    - Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas galvojums (oriģināls) par summu LVL 8 000 (astoņi tūkstoši lati). Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto formu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.8.1. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam vai 1.8.2. punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

      - līdz dienai, kad uzvarējušais Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;

      - līdz līguma noslēgšanai.

    - Konkursa piedāvājumu, par kuru nav iesniegts atbilstošs un pareizi noformēts piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs noraidīs.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājam jāizmaksā Pasūtītājam nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents:

      - atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - atsakās noslēgt iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

      - neiesniedz šajā Nolikumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

    - Ja Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par piedāvājumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu un ja Pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, tas 5 (piecu) dienu laikā nosūta Pasūtītājam rakstisku galvotāja apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

    - Atklāta konkursa uzvarētājs 3 (triju) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt kā bankas galvojumam vai līdzvērtīgam nodrošinājumam minētās summas apmērā, kurš ir iesniegts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajai formai (6.pielikums). Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas dienas līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

# 1.10. Piedāvājuma noformēšana:

### Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab.) līdz 2010.gada 12.aprīlim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Atklāts konkurss „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/10. Neatvērt līdz 2010.gada 12.aprīlim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Piedāvājums ir jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (viens oriģināls un 1 (viena) kopija). Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA

    - Piedāvājums sastāv no pieteikuma atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1. un 2. pielikums), pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaists, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pārstāvis.

    - Piedāvājuma nodrošinājums jāpievieno atsevišķi, ievietojot 1.10.1.punktā minētajā aploksnē.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski (CD diskā). Atšķirību gadījumā par saistošu tiks uzskatīti dokumenti papīra formātā.

    - Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

### Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

### Informācijas aprites nosacījumi:

### pieprasījums tiek noformēts  rakstveidā;

### informācija pretendentam jāiesniedz rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas  dienas.

### Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru atbilstoši SIA „Agroprojekts” izstrādātajam Tehniskajam projektam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” un tehniskām specifikācijām (3.pielikums).

### Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

### Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# 3. pretendentU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

3.1.	Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.2.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.2.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.2.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

3.1.2.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3.1.2.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.3. Instrukcijā 3.1.2.1. un 3.1.2.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.1.2.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

3.1.5. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.2.4.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms izziņas iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

3.1.6.3. Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir pietiekams skaits darbinieku, lai nodrošinātu līguma izpildi

3.1.6.4. Pretendentam un tā apakšuzņēmējiem ir kvalificēts un sertificēts personāls ar vismaz 3 (triju) gadu darba pieredzi šādās jomās:

- ēku būvdarbu vadīšanā;

- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

    - elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā.

Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz divu līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvdarbu vadīšanā.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 2 (divi) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvniecībā par vismaz LVL 180 000 bez PVN katrs.

3.1.6.7. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).

#### 3.1.6.8. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.2.punktā un 3.1.6.1.-3.1.6.5.punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.2. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## 4.1. Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

    - Vienošanās par līguma izpildes nodrošinājuma garantiju izsniegšanu saskaņā ar 6.pielikumu.

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Informācija par pretendenta un norādīto apakšuzņēmēju vidējo nodarbināto skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.

    - Pretendenta un apakšuzņēmēju būvdarbu izpildē paredzēto galveno tehnisko speciālistu saraksts atbilstoši – FormaI 1, kas būs atbildīgi par 3.1.6.4. apakšpunktā uzskaitīto darbu veikšanu. Jāiesniedz speciālistu sertifikātu kopijas, CV un darba līgumu kopijas

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 2 un darba līguma kopijas.

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 3.

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 4.

4.1.10. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada apgrozījumu nostrādātajā periodā.

### Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 5 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.3. – 4.1.10. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām un Tehniskajam projektam.

### Tehniskais piedāvājums satur 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītos dokumentus un informāciju un tam saturiski jāapraksta līguma izpildes process.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kā arī darbu apjomu tabulās neuzskaitīto darbu, mehānismu un materiālu izmaksas, kas nodrošina objekta izbūvi saskaņā ar tehnisko projektu un tālāku ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikas (LR) normatīvo aktu prasībām.

5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu.

5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

5.4. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

5.5. Iepirkumu komisijas sanāksmē, kurā tiek atvērti piedāvājumi, drīkst piedalīties Pretendenti vai to pilnvaroti pārstāvji (ne vairāk kā viens), kā arī citas ieinteresētās personas. Pretendentiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām, kuras vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, līdz atvēršanas sanāksmes sākumam jāpiesakās komisijas sekretārei, iesniedzot pilnvaru pārstāvēt Pretendenta intereses un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

## 5.7. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa nolikuma saņēmēju un pretendentu sarakstu.

5.8. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

## 5.9. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

## 5.10. Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi  un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

## 5.11. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

## 5.12. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz pretendentu pieteikuma vēstulēm un finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

## 5.13. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

5.14. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai atklāta konkursa nolikumā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmo daļas 1. punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

    - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Kritērija īpatsvars (maksimālās vērtība) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) - PC | 70 |
| 3. | Būvdarbu veikšanas laiks (dienās) – PL | 30 |

Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu (lētākā piedāvājuma cena) tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (70), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PC =Cx/Cy* PC max

kur:

Cx - lētākā piedāvājuma cena,

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena,

PC max– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Cena”,

PC - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Cena”.

Kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks” piedāvājumam ar visīsāko būvdarbu veikšanas laiku tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (30), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PL = Lx / Ly * PL max

kur:

Lx – visīsākais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

Ly –vērtējamais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

PL max – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”,

PL - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”.

Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus:

P = PC + PL

    - Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli saskaņā ar 6.6.2.punktā noteiktajiem piedāvājumu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem.

    - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīto piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.

7. Iepirkuma līgums

## 7.1.	Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.

## 7.2.	Iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta 4. daļu tiek noslēgts ar iepirkuma uzvarētāju ne agrāk kā 11. dienā, pēc tam, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā (www.iub.gov.lv), un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## 7.3.	Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

## 7.4.	Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (8.Pielikums).

## 7.5.	Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

# 8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 8.1.	Iepirkuma komisijas tiesības:

### 8.1.1.	Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

### 8.1.2.	Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

### 8.1.3.	Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām neizskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

### 8.1.4.	Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto būvdarbu apjomu utt.

### 8.1.6.	Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

### 8.1.7.	Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

### 8.1.8.	Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu objekta apjomu kopumā.

### 8.1.9.	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### 8.1.10.	Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### 8.1.11.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

## 8.2.	Iepirkuma komisijas pienākumi:

### 8.2.1.	Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### 8.2.2.	Reģistrēt iepirkuma nolikuma saņēmēju (veic domes sekretārs).

### 8.2.3.	Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### 8.2.4.	Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

### 8.2.5.	Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus, kā arī organizēt objekta, kur paredzēts veikt būvdarbus, apskati.

8.2.6.	Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu

# 9.  Pretendenta tiesības un pienākumi

## 9.1.	Pretendenta tiesības:

### 9.1.1.	Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

### 9.1.2.	Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, termiņos un kārtībā pieprasīt paskaidrojumus un saņemt lēmumu izrakstus, par iepirkuma nolikumu un iepirkuma gaitu, t.sk. par iepirkuma gaitā pieņemtajiem lēmumiem.

### 9.1.3.	Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### 9.1.4.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

### 9.1.5.	Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

### 9.1.6.	Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā pieprasīt motivētus paskaidrojumus, kādēļ atteikta atļauja piedalīties iepirkumā vai piedāvājums noraidīts.

### 9.1.7.	Pārsūdzēt vai iesniegt sūdzības par komisijas lēmumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

### 9.1.8.	Tiesības iesniegt sūdzības par iepirkuma nolikuma satura atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai tikai līdz brīdim, kad tiek atvērti iepirkuma piedāvājumi.

## 9.2.	Pretendenta pienākumi:

### 9.2.1.	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

### 9.2.2.	Sniegt patiesu informāciju.

### 9.2.3.	Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, tā norādītajos termiņos

### 9.2.4.	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

### 9.2.5.	Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus kā vienīgo pamatu pasūtījuma izpildei. Pretendentam iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma rezultātu paziņošanai. Pretendentam, kas atzīts par iepirkuma uzvarētāju, piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

10.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

10.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

10.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 – 5

10.5. 	5.  pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

10.6.	6.pielikujms – Vienošanās par līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanu

10.7. 	7.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.8. 	8.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”  nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2010. gada   ____. ______________

- Izskatot atklāta konkursa par būvdarbu veikšanu saskaņā ar SIA „Agroprojekts” izstrādāto tehnisko projektu „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”, atklāta konkursa nolikumu un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar SIA „Agroprojekts” izstrādāto tehnisko projektu „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir līdz 2010.gada 31.maijam, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

  - netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

#### nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/10)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/10)

- Veikt Rundēnu skolas ēkas rekonstrukciju par aprūpes centru atbilstoši SIA „Agroprojekts” izstrādātajam Tehniskajam projektam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”.

- Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.

- Garantija izpildītajiem būvdarbiem ne mazāka kā 3 (trīs) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

- Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti un informācija

- Apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu Tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta apjomu, un ka piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un Tehniskajam projektam. Jānorāda jebkura neatbilstība vai novirze no noteiktajām prasībām.

- Darba organizācijas apraksts, norādot darba plānu un metodes, plānotās aktivitātes, resursus un citu saistīto informāciju, ņemot vērā atsevišķo būvdarbu specifiku un sarežģītības pakāpi un Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

- Izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, atbilstoši piedāvātajam būvdarbu veikšanas termiņam.

- Apliecinājums par Pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 3 (trijiem) gadiem no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

- Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums par Rundēnu skolas ēkas rekonstrukciju par aprūpes centru, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

- Visa tehniskā un finanšu piedāvājumā ietveramā informācija jāiesniedz elektroniski. Atšķirību gadījumā par saistošu uzskatīt tiks dokumenti papīra formātā.

4. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

FORMA 1

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA (U) BŪVDARBU izpildē

PAREDZĒTĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA UN ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 2

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | ## Amats | # Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

FORMA 3

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 5

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

## Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs

### Piedāvājuma nodrošinājums

<vieta>, <gads>, gada <datums>

Ņemot vērā to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, (turpmāk - Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Ludzas novada pašvaldības, adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701, Reģ. Nr. 90000017453 (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam konkursam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” (identifikācijas Nr. LNP 2010/10) (turpmāk tekstā – Konkurss), kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk- Banka) apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu 8000 LVL (astoņi tūkstoši latu) par kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā;

- Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un atteicies noslēgt iepirkuma līgumu;

- Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un nav iesniedzis pasūtītājam Konkursa nolikumā paredzēto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma piecu darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Šis piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no 2010.gada ____. _____________ un paliek spēkā <dienu skaits> no piedāvājuma atvēršanas dienas, tas ir, līdz 2010.gada ____. _____________, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

(Amata nosaukums) 	(Paraksts)	(Paraksta atšifrējums)

(Datums)

(Bankas zīmogs)

6. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

VIENOŠANAS PAR LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA GARANTIJU IZSNIEGŠANU

(FORMA)

Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas finanšu institūcijas veidlapas

Adresāts: Ludzas novada pašvaldība, adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV – 5701

| Temats: | Vienošanās par līguma izpildes garantiju 50% apmērā izsniegšanu līgumam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” |
| --- | --- |

Apņemamies gadījumā, ja <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, (turpmāk – „Izpildītājs”) tiek atzīts par uzvarētāju Ludzas pilsētas domes, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza LV–5701 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) izsludinātajā konkursā „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” (identifikācijas nr. LPD 2010/10) izsniegt  Izpildītāja līgumsaistību nodrošinājumu 50% apmērā no līguma summas ___________________ (summa vārdos un skaitļos, tiek norādīta summa [LVL] par labu Pasūtītājam.

Līguma izpildes galvojums tiks izsniegts atbilstoši pievienotajai formai 6-1

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

…………………….. …………………………

Datums		Paraksts

FORMA 6-1

Līguma izpildes nodrošinājuma forma

2010. gada ____. ______________

Adresāts:	Ludzas novada pašvaldība,

Reģ. Nr.  90000017453

Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV – 5701

Līgums: „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”

Tā kā  ____________ (Uzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Uzņēmējs”) ir apņēmies, saskaņā ar Līgumu           Nr. ______ datētu ar 2010. gada ___. ____________ Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt būvdarbus atbilstoši atklātā konkursā „ Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” iesniegtajam piedāvājumam

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas galvojums Pasūtītājam 50% (piecdesmitt procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas kā nodrošinājumu Uzņēmēja Līguma saistību pilnīgai izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Uzņēmējam galvojumu,

mēs, _______________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam jums par Uzņēmēja savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma saistību izpildi un šo saistību neizpildes gadījumā uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz _____________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, saņemšanas, bez strīdiem un argumentiem izmaksāt jums šo summu vai jebkuru mazāku summu, neprasot pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu.

Jebkurai prasībai saistībā ar šo galvojumu ir jābūt nosūtītai uz zemāk norādīto adresi zemāk noteiktajā termiņā, kurā galvojums ir spēkā.

Maksājums tiks veikts trīs darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas (kurš tiks nosūtīts ar ierakstītu vēstuli), kurā tiks paziņots, ka Pasūtītājam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis galvojums ir spēkā līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, kas tiks apliecināts ar Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Galvotāja paraksts un zīmogs                  _________________________________

Datums: _________________

Adrese: __________________

7. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/10)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Apkure, vēdināšana |  |  |  |  |  |
| 3. | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroinstalācija |  |  |  |  |  |
| 5. | Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri |  |  |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības signalizācija un izziņošanas sistēma |  |  |  |  |  |
| 7. | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli |  |  |  |  |  |
| 8. | Ēkas fasādes apdare |  |  |  |  |  |
| 9. | Jumta renovācija |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 3% |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Tehniskā projektā norādītajiem būvdarbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

8. pielikums

Atklāta konkursa „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru” nolikumam

Būvdarbu līguma PROJEKTS

Ludzā 									2010. gada ___. _______

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas novads, LV–5701, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5 2.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

___________________ „________________”, reģistrācijas numurs ____________, juridiskā adrese: _______________________________, turpmāk tekstā “Darbuzņēmējs”, tā _________________ ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas nr. LNP 2010/10, rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt Rundēnu skolas ēkas rekonstrukciju par aprūpes centru, kas atrodas Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, saskaņā ar SIA “Agroprojekts” izstrādāto tehnisko projektu „Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru”, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts), finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un būvdarbu veikšanas laika grafiku (2.pielikums).

2. Līguma termiņš

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010.gada ____________ līdz 2010.gada _____________.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Darbuzņēmēja pienākumi

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 2010.gada __________.

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus.

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību.

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

3.8. Darbuzņēmējs katru mēnesi rīko darba sapulces. Pirmā sapulce ir jāsasauc divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

3.9. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.10. Ja šī līguma 12. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

3.11. Darbuzņēmējs nodrošina šī līguma 11.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.4. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Darbuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.12. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām.

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju. 4.4. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Darbuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.5. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

4.6. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.7. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

5. Apdrošināšana

5.1. Darbuzņēmējs Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Darbuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

5.1.2. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Darbuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Darbuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Darbuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

6. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL __________ (_________________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL __________ (_____________________), kas kopsummā sastāda LVL ____________ (_______________). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.

## 6.2. Pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas veikt avansa maksājumu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumsummas, kas sastāda LVL _______ (___________________) bez PVN un PVN 21% LVL ____________ (______________________________), kas kopā sastāda LVL ____________ (_____________________________).

6.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20(divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

6.4. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos.

7. Līguma izpildes nodrošinājums

  - Būvuzņēmējs 3 (triju) darba laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Līguma izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Līguma izpildes nodrošinājuma garantijas ir Pasūtītājam pieņemamas bankas galvojums, kura saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma izpildes nodrošinājuma formai (atklāta konkursa 6.pielikums).

8. Izmaiņas tehniskajā projektā

8.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

8.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

9. Kvalitātes kontrole

9.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Darbuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

9.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

9.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

9.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

9.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Darbuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.

10. Objekta pieņemšana un nodošana

10.1. Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

10.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt.

10.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

10.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

11. Pušu korespondence

11.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.

11.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

11.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

11.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 11.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

11.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 11.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

11.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: _________________________________;

no Darbuzņēmēja puses: _______________________________.

11.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.

11.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.4.punktam.

11.3..3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam.

12. Garantijas

12.1. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

12.2. Darbuzņēmējs garantē:

12.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - ______ kalendārie gadi.

12.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti - ______ kalendārie gadi.

12.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti, ne mazāk par _____ kalendāriem gadiem.

12.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

13. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

13.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

13.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

13.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

14. Nepārvarama vara

14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

14.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

14.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

15. Līguma laušana

15.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā.

15.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.

145.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Darbuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

15.4. Ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Darbuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

15.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

15.6. Ja Darbuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Darbuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

15.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Darbuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

16 Noslēguma noteikumi

16.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

16.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

16.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

16.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

16.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

167. Šis līgums ir latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām.

##### pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa ielā 16A, Ludza, LV-5701 A/S „GE Money Bank” Konts LV42BATR0051201616800 Kods BATRLV2X | DARBUZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| _____________________ S.Jakovļevs Z.v. | _______________________ _____________ Z.v. |