APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 19.jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ F. Bokišs

ATKLĀTA KONKURSA

“Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF

NOLIKUMS

Ludzā, 2012

# SATURS

1.	Vispārīgā informācija	…………………………………………………………………………..3

2. Papildus informācija....................................................................................................................4

3. Piedāvājuma noformējums..........................................................................................................4

4. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā...................................................................................6

5. Prasības pretendenta profesionālajām spējām.............................................................................7

6. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim ...........................................7

7. Pretendenta atlases dokumenti....................................................................................................7

8. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā..............................9

9.Tehniskais piedāvājums................................................................................................................9

10. Finanšu piedāvājums...............................................................................................................10

11. Prasības attiecībā uz personu apvienībām...............................................................................10

12.  Cita informācija......................................................................................................................10

13. Būvlaukuma apskate................................................................................................................11

14. Komisijas tiesības....................................................................................................................11

15. Komisijas pienākumi...............................................................................................................12

16. Pretendents, tā tiesības un pienākumi......................................................................................12

17. Piedāvājumu atvēršana ...........................................................................................................13

18. Pretendentu atlase....................................................................................................................13

19. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude............................................................................14

20. Finanšu piedāvājumu vērtēšana...............................................................................................14

21. Būvlaukuma apskate................................................................................................................14

22. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana............................................................15

NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums  PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ.............................16

2. pielikums INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU.................................................18

3. pielikums APLIECINĀJUMU VEIDNES................................................................19

4. pielikums KVALIFIKĀCIJA....................................................................................22

5. pielikums CURRICULUM VITAE...........................................................................24

6. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA......................................................................25

7. pielikums DARBU APJOMI.....................................................................................27

8. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS....................................................................44

9. pielikums SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA  FORMA ..........................45

10. pielikums LĪGUMA PROJEKTS............................................................................ .46

# 1. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP  2012/25 -ERAF

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017543 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.4. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākums „pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

1.4.1. Rekonstruējamais objekts – Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Kr. Barona ielai.

1.5. CPV kods: 45233330-1; 45233252-0.

1.6. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss.

1.7. Līguma izpildes vieta: Ludza, Ludzas novads.

1.8. Līguma izpildes laiks: darbiem jābūt nodotiem un objekts nodots ekspluatācijā līdz 2013. gada 29.novembrī.

1.9. Atklātā konkursa saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.9.1. Ar Atklāta konkursa „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludzaspils.lv., darba apjomi (Excel formātā) un SIA „REM PRO” izstrādātais 2.būvprojekts „1.šķiras autoceļa P49 tranzīta ielu Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcijai” 
II kārta "Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Kr.Barona ielai" ir pieejams (digitālā CD formātā).

Disku ir paredzēts izsniegt par samaksu – Ls 2,00 (divi lati un 00 santīmi).

Samaksas veids – pārskaitījums.

Konta Nr. LV42BATR0051201616800

A/S GE MONEY BANK

KODS: BATRLV2X

1.9.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā”  identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.9.3. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

1.9.4. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.10.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 25. jūlijam plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### 1.10.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.10.3.  Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10.4. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pagarinot piedāvājuma iesniegšanu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 15 dienām.

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš:

# 1.11.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Papildus informācija

2.1. Līgums par Tālavijas ielas no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas ielas no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales ielas no Baznīcas ielas līdz Kr. Barona ielai rekonstrukciju saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem tiks noslēgts, ja projekts “Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” tiks atbalstīts LR Satiksmes ministrijā.

- Piedāvājuma noformējums

3.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2012.gada 25.jūlijam, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF. Neatvērt līdz 2012.gada 25.jūlijam plkst. 11:00”.

3.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

3.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

3.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.5. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

### 3.6.  Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

3.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

3.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt pievienotam neiešūtā veidā.

3.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

3.10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

3.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 3.3.-3.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

3.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

3.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums atklātam konkursam „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

3.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

3.12.3. Pieteikums atbilstoši šī Nolikuma pielikumiem (1. un 2. pielikums).

3.12.4. Pretendenta atlases dokumenti.

3.12.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

3.12.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

- Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

4.1.  Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

4.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

4.3.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

4.3.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

4.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

4.5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

4.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.7. Prasības, kas noteiktas 4. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (arī personālsabiedrība), tajā skaitā uz pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

4.8.  Attiecībā uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

- Prasības pretendenta profesionālajām spējām

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Būvdarbu vadītājs;

- Elektroietaišu izbūves, izbūves darbu vadīšanas un parametru pārbaudes un mērīšanas darbu speciālists;

- Darba aizsardzības un drošības speciālists.

    - Pretendentam ir jānodrošina pietiekams personāla skaits, lai noteiktajā termiņā un kvalitatīvi veiktu rekonstrukcijas darbus.

  - Būvdarbu vadītāja pieredze ceļu un ielu rekonstrukcijas darbu izpildē iepriekšējos  5 (piecos) gados, jābūt vismaz 2 (divos) līdzvērtīga apjoma pilsētas ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcijas objektu būvdarbu vadīšanā. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 1 000 000,00 (bez PVN);

    - Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

    - Pretendenta galvenie speciālisti ir ieguvuši sertifikātu atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā.

5.4. Pretendents ir veicis vismaz 3 (trīs) pilsētas ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcijas būvniecības darbus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 1 000 000, 00 (bez PVN).

- Prasības pretendentu  saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim

  - Pretendenta viena no darbības jomām ir ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi un šajā jomā pretendenta finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.) laikā nav mazāks kā 2 000 000 LVL ( divi miljoni latu).

  - Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kura pieredze ir mazāka kā 3 gadi, tad pretendents sniedz informāciju par to laika periodu, kurā veicis saimniecisko darbību.

- Pretendenta atlases dokumenti

  - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

  - Pretendenta, uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

7.3.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

7.4. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieku) parakstīts apliecinājums pēc pielikumā noteiktās formas. Ja Pretendents savā piedāvājumā iesaista apakšuzņēmējus, tad arī katrs apakšuzņēmējs paraksta šādu apliecinājumu. (3.pielikums). Nolikuma 3. Pielikuma Apliecinājuma 1.veidne ir jāaizpilda PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai- pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (Informējam, ka pretendents neatkarīgi no tā, cik pretendentu ir iepirkumā, nevar balstīties uz apakšuzņēmēja finansiālajiem rādītājiem (piem. apakšuzņēmēja finanšu apgrozījumu), nedibinot personu grupu vai personālsabiedrību, bet tikai noslēdzot vienošanos), savukārt Nolikuma 3. Pielikuma Apliecinājuma 2. veidne ir jāaizpilda apakšuzņēmējam  uz kura iespējām pretendents nebalstās kvalifikācijas apliecināšanai.

7.5. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.6. Pretendenta piedāvātā vadošā personāla parakstīts CV atbilstoši CV veidnei (Pielikums Nr. 5) un piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

7.7. Pretendenta šī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei. Pretendentam rakstiski jāapliecina pieteikumā norādītā personāla pieejamību līguma izpildes laikā. (jāaizpilda 4.pielikums “Kvalifikācija” un tabula).

7.8. Pretendents iesniedz 2009., 2010., 2011. gadu peļņas zaudējumu aprēķinu, lai apliecinātu kopējo finanšu vidējo apgrozījumu attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu (4.pielikums “Kvalifikācija”, 3.3.punkts).

7.9. Informācija par apakšuzņēmējiem. (jāaizpilda 4.pielikums “Kvalifikācija”, 3.4.punkts un tabula).

7.10. Informācija par Pretendenta un visu pretendentu apvienības dalībnieku veiktajiem ielu un ceļu būvniecības (rekonstrukcijas) darbiem, un par vismaz 3 (trīs) pilsētas ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcijas būvniecības darbiem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir vienāda vai lielāka kā LVL 1 000 000,00 (viens miljons) bez PVN.

7.11. Vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par veiktiem konkursa nolikuma 7.10. punktā minētiem objektiem. Atsauksmēs ietver vai tām pievienotas ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā kvalitātē pabeigti. (4.pielikums „Kvalifikācija”).

7.12. Tehniskais piedāvājums. Atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam ″Darba organizācija″ sagatavots apraksts „Darba organizācija".

7.13. Finanšu piedāvājums. Aizpildīts un saskaņā ar konkursa nolikuma 8.pielikumu parakstīts ″Finanšu piedāvājums″ un aizpildītas tāmes.

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

8.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

8.1.1. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvij1ā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.1.2. izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

8.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

8.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā.

9.2. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, saskaņā ar konkursa nolikuma 7.pielikuma „Darbu apjomi” un tehniskā projekta prasībām (pieejams CD formātā) un konkursa nolikuma 6.pielikumu „Darba organizācija”.

9.3. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

- Finanšu piedāvājums

10.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

10.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

10.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

10.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

10.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Prasības attiecībā uz personu apvienībām

  - Ja piedāvājuma iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 11.1.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu.

- Cita informācija

12.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

12.2. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

12.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

12.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

12.5. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, turpmāk – Pretendents, konkursa nolikuma 8.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

12.6. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē pilnsabiedrību.

12.7. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

12.8. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji (konkursa nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija”). Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

12.9. Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

- Būvlaukuma apskate

13.1. Ja vismaz viena ieinteresētā persona to pieprasa, komisija nodrošina iespēju veikt būvlaukuma apskati.

13.2. Pēc būvlaukuma apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi.

13.3. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē.

- Komisijas tiesības

14.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

14.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

14.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Komisijas pienākumi

  - Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

15.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem 3 (triju) darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.ludzaspils.lv ), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

15.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai  Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

15.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

15.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

- Pretendents, tā tiesības un pienākumi

16.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

16.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

16.3. Pretendents var pieprasīt un 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

16.4. Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

16.5. Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

16.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

16.7.Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

16.8. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

16.9. Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

- Piedāvājumu atvēršana

17.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

17.2. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

17.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

17.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

- Pretendentu atlase

18.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā.

19.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

19.3. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana

20.1.Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

20.2. Pretendentam iesniedzot finanšu piedāvājumu par arheoloģisko uzraudzību  objektā – posmā starp L. Ezerkrasta ielu un M. Ezerkrasta ielu jāparedz, ka arheoloģiskā uzraudzība tiek veikta 8 (astoņas) stundas dienā un reizināts ar dienu skaitu, cik Pretendents plāno veikt darbus šajā posmā.

20.3. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

20.4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

20.5. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

20.6. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

20.7. Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju -  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- 21. Būvlaukuma apskate

21.1. Ja vismaz viena ieinteresētā persona to pieprasa, komisija nodrošina iespēju veikt būvlaukuma apskati.

21.2. Pēc būvlaukuma apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi.

21.3. Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

22.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

22.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

22.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.

22.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

22.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

22.6. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums un līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma 9. pielikums) 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

22.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

22.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

22.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

22.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 10.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

1. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2012. gada   ____. ______________

Atklāta konkursa nosaukums:  „Tranzītceļa P 49 ielu posmu  rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam veikt rekonstrukcijas darbus  par summu:

___________________________________________________________________________________ ( kopējā piedāvājuma cena bez PVN (Ls vārdos un skaitļos)

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka attiecībā uz mums nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

## 4.1. Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

## 4.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas, kā:

4.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

4.2.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

4.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

## Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas klasifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam „Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 3.Pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

APLIECINĀJUMA VEIDNES

1.veidne

APLIECINĀJUMS

PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētām personām

(pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)٭

Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks) ______________ apliecina, ka attiecībā uz viņu  nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi no 1. līdz 6.punktā minētie nosacījumi.

Attiecībā uz pretendentu (pretendentu apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām)šā apliecinājuma 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā apliecinājuma 1.punktā un 2.punkta “2.1.” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā apliecinājuma 2.punkta “2.2.” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā apliecinājuma 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

٭Informējam, ka pretendents neatkarīgi no tā, cik pretendentu ir iepirkumā, nevar balstīties uz apakšuzņēmēja finansiālajiem rādītājiem (piem. apakšuzņēmēja finanšu apgrozījumu), nedibinot personu grupu vai personālsabiedrību, bet tikai noslēdzot vienošanos.

| Pretendenta ( piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

## <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- 2.veidne

- APLIECINĀJUMS

- Apakšuzņēmējs

- (uz kura iespējām pretendents nebalstās savas kvalifikācijas apliecināšanai)

Atklātā konkursa „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF  ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā Atklātā konkursa „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# Paraksttiesīgās personas paraksts>

4. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

KVALIFIKĀCIJA

### 3.1. Vadošā un iesaistīto sertificēto speciālistu kvalifikācija

| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja (darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ceļu būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. Elektroietaišu izbūves, izbūves darbu vadīšanas un parametru pārbaudes un mērīšanas darbi |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikācijas apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 3.Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā).

3.2. Būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze.

būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu).

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvdarbu vadītājam jābūt:

Sertificētam ceļu būvdarbu vadīšanā uz attiecīgās kategorijas ceļiem un ir jābūt būvdarbu vadītāja pieredzei 2 (divu) līdzīga objekta (pilsētas ielu izbūvi/rekonstrukciju) būvdarbu vadīšana, kura vērtība nav mazāka par 1 000 000,00 LVL bez PVN. Pieredze apliecināma ar informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvdarbu vadītāja pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

3.3. Finanšu apgrozījums

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laika (2009., 2010., 2011.)  ne mazāks kā            2 000 000,00 latu bez PVN.

Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu datiem. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītāja apstiprinātus aktus par izpildītajiem būvdarbiem, kas atspoguļo darbus un to apjomus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.

| Gads | Finanšu apgrozījums darbu veikšanā bez PVN (LVL) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| (2009+2010+2011)/3= |  |

3.4. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā (sk.3.Pielikumu).

3.5. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendents ir veicis 3 (trīs) pilsētas ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcijas būvniecības darbus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīga apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā LVL 1 000 000 (bez PVN).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībā (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš) | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | ## Amats | # Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF”  gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

### 6. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

### DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs, izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
| --- | --- | --- | --- |

- Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumentu nosaukumi (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta) |

- Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 10.pielikumā “Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

- Darba aizsardzības sistēma. Tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- Īpašie nosacījumi.

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu fotofiksāciju..

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### 7.Pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

DARBU APJOMI

## 1. Tehniskais projekts un darba apjomi Atklāta konkursa „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF ir pieejami digitālā CD formātā.

| Nr.p.k. |  | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |  | Piezīmes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| - IELU REKONSTRUKCIJAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CEĻU DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I SAGATAVOŠANAS DARBI 1; Nospraušana; km.; 0.3. 2; Asfalta seguma frēzēšana; m2; 290. 3; Asfaltbetona segas un apmales konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=80cm; m2; 2650. 4; Asfaltbetona segas un apmales konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm; m2; 1380. 5; Flīžu, cementbetona ietves segumu un apmales demontāža un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm; m2; 840. 6; Grants seguma nojaukšana, hvid=60cm; m2; 30. 7; Ceļa zīmju un balstu demontāža; gb.; 7. 8; Būvdarbu mobilizācija (iekļaujot satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un esošo ceļu uzturēšanu); kpl.; 1. 9; Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlidzināšana, h=30cm; m2; 250. 10; Atbalstsienas nojaukšana uz aizvešana uz atbērtni; m; 240. 11; Ēku pamatu izlīdzināšana ar betonu (ja nepieciešams, izvertēt būvdarbu laikā), ēku pamatu apstrādāt ar hidroizolāciju; m2; 140. ZEMES DARBI. 12; Zemes klātnes ierakuma izbūve; m3; 240. SEGUMU IZBŪVE. BRAUKTUVE. 13; Asfaltbetona AC11surf PMB virskārtas izbūve, h=4cm; m2; 740. 14; Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm; m2; 740. 15; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=12cm; m2; 740. 16; Šķembu maisījuma (fr.0-63mm) apakškārtas izbūve, h=18cm; m2; 740. 17; Ģeorežģa Secugrid 80/80 vai analoga ieklāšana; m2; 850. 18; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 310. 19; Ģeotekstila NW15 vai analoga ieklāšana; m2; 940. BRAUKTUVE. 20; Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm; m2; 2070. 21; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 2070. 22; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=24cm; m2; 2070. 23; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 860. STAVVIETAS. 24; Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm; m2; 470. 25; Laukakmens virskārtas izbūve, d 5-15cm; m2; 300. 26; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 770. 27; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=24cm; m2; 770. 28; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 300. IETVES. 29; Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=6cm; m2; 1800. 30; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 1800. 31; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=15cm; m2; 1800. 32; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm; m3; 580. 33; Nogāžu nostiprināšana un zālāja atjaunošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm; m2; 1250. 34; Šķembu piebēruma izbūve (fr.5-32mm), h=10cm; m2; 85. APMALES UN KONSTRUKCIJAS. 35; Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm; m2; 1430. 36; Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm; m2; 480. 37; Brauktuves apmales 100x30x15 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 480. 38; Brauktuves apmales 100x22x15 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 50. 39; Brauktuves apmales 100x30/22x15 (labās/kreisās) izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 20. 40; Brauktuves apmales 100x20x08 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 240. 41; Betona teknes izbūve; m; 25. 42; Vadlīniju izbūve (pumpainas krustojumos); gb.; 60. 43; Sienas izbūve; m; 160. APRĪKOJUMS. 44; Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diam. 69 mm) uzstādīšana uz betona C16/20 pamata; gb.; 9. 45; Ceļa zīmes vairogs; gb.; 10. 46; Horizontālo marķējumu ieklāšana; m2; 60. 47; Gājēju barjeru uzstādīšana; m; 33. LABIEKĀRTOŠANAS ELEMENTU IZBŪVE. 48; Solu uzstādīšana; gb.; 8. 49; Urnu uzstādīšana; gb.; 4. 50; Krūmu stadīšana**; gb.; 85. 51; Velosipēdu statīvu uzstādīšana; gb.; 3. 52; Informācijas stendu uzstādīšana; gb.; 3. 53; Statīvu puķēm uzstādīšana; gb.; 3. - CEĻU DAĻA SAGATAVOŠANAS DARBI. 1; Nospraušana; km.; 0.6. 2; Atsevišķi augošu koku un krūmu, zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana uz atbērtni; gb.; 24. 3; Asfalta seguma frēzēšana; m2; 130. 4; Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=80cm; m2; 4900. 5; Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni ietvei, hvid=56cm; m2; 890. 6; Flīžu un cementbetona ietves segumu demontāža un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm; m2; 1150. 7; Apmales demontāža un aizvešana uz atbertni; m; 1400. 8; Grants seguma nojaukšana, hvid=60cm; m2; 80. 9; Ceļa zīmju un balstu demontāža; gb.; 36. 10; Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzīnāšana, hvid=30cm; m2; 1250. 11; Atbalstsienas nojaukšana uz aizvešana uz atbērtni; m; 120. 12; Ēku pamatu izlīdzināšana ar betonu (ja nepieciešams, izvertēt būvdarbu laikā), ēku pamatu apstrādāt ar hidroizolāciju; m2; 400. 13; Kioska demontāža un aizvēšana uz atbertni; gb.; 1. 14; Būvdarbu mobilizācija (iekļaujot satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un esošo ceļu uzturēšanu); kpl.; 1. ZEMES DARBI. 15; Zemes klātnes uzbēruma izbūve; m3; 80. 16; Zemes klātnes ierakuma izbūve; m3; 70. SEGUMU IZBŪVE. BRAUKTUVE. 17; Asfaltbetona AC11surf PMB virskārtas izbūve, h=4cm; m2; 4910. 18; Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm; m2; 4910. 19; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=12cm; m2; 4910. 20; Šķembu maisījuma (fr.0-63mm) apakškārtas izbūve, h=18cm; m2; 4910. 21; Ģeorežģa Secugrid 80/80 vai analoga ieklāšana; m2; 5800. 22; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 1980. 23; Ģeotekstila NW15 vai analoga ieklāšana; m2; 6300. 24; Vibroizolācija*; m2; 1800. 25; Pretvibrācijas sienas uzstādīšana; m; 850. BRAUKTUVE. 26; Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm; m2; 480. 27; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 480. 28; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=24cm; m2; 480. 29; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 200. NOBRAUKTUVES. 30; Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm; m2; 250. 31; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 250. 32; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=24cm; m2; 250. 33; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 120. STAVVIETAS. 34; Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm; m2; 120. 35; Laukakmens virskārtas izbūve, d 5-15cm; m2; 300. 36; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 420. 37; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=24cm; m2; 420. 38; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=40cm; m3; 170. IETVES. 39; Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=6cm; m2; 2520. 40; Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm; m2; 2520. 41; Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=15cm; m2; 2520. 42; Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm; m3; 780. 43; Nogāžu nostiprināšana un zālāja atjaunošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm; m2; 1400. 44; Šķembu piebēruma izbūve (fr.5-32mm), h=10cm; m2; 75. APMALES UN KONSTRUKCIJAS. 45; Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm; m2; 1430. 46; Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm; m2; 480. 47; Brauktuves apmales 100x30x15 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 1160. 48; Brauktuves apmales 100x22x15 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 430. 49; Brauktuves apmales 100x30/22x15 (labās/kreisās) izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 86. 50; Brauktuves apmales 100x20x08 izbūve uz betona C16/20 pamata; m; 720. 51; Betona teknes izbūve; m; 95. 52; Vadlīniju izbūve (pumpainas krustojumos); gb.; 132. 53; Sienas izbūve; m; 70. APRĪKOJUMS. 54; Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diam. 69 mm) uzstādīšana uz betona C16/20 pamata; gb.; 41. 55; Ceļa zīmes vairogs; gb.; 64. 56; Horizontālo marķējumu ieklāšana; m2; 110. 57; Gājēju barjeru uzstādīšana; m; 33. LABIEKĀRTOŠANAS ELEMENTU IZBŪVE. 59; Krūmu stādīšana**; gb.; 12. IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA Lietusūdeņu kanalizācija K2 1; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 200/172 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); m; 190.0. 2; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 200/172 klases SN16 (T16) dziļumā līdz 1.0m (sausā grunts); m; 27.0. 3; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN16 (T16) dziļumā līdz 1.0m (sausā grunts); m; 27.4. 4; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); m; 315.5. 5; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 1.5m (slapjā grunts); m; 38.3. 6; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 2.0m (sausā grunts); m; 221.9. 7; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 2.5m (sausā grunts); m; 23.5. 8; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 250/217 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 2.0m (slapjā grunts); m; 84.0. 9; Lietusūdeņu kanalizācijas caurules ar monolītsienu De/Di 110/95 klases SN8 (T8) dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); m; 3.4. 10; Uzmavu pāreja PP De250/110; gab.; 1. 11; Lietusūdeņu sekciju tipa skataka ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 1.5m; Ø560mm (sausā grunts); gab.; 15. 12; Lietusūdeņu sekciju tipa skataka ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 2.0m; Ø560mm (sausā grunts); gab.; 4. 13; Lietusūdeņu sekciju tipa skataka ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 2.0m; Ø560mm (slapjā grunts); gab.; 2. 14; Kanalizācijas PEH līmeņu starpības aka ar teleskopisko cauruli 560/500mm ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 2.5m (sausā grunts); gab.; 3. 15; Kanalizācijas PEH līmeņu starpības aka ar teleskopisko cauruli 560/500mm ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 2.0m (sausā grunts); gab.; 1. 16; Kanalizācijas PEH līmeņu starpības aka ar teleskopisko cauruli 560/500mm ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 2.0m (slapjā grunts); gab.; 3. 17; Lietusūdeņu sekciju tipa skataka ar smagā tipa lūku dziļumā līdz 1.5m; Ø560mm ar nosēd daļu (sausā grunts); gab.; 1. 18; Gūlija G-200 Ø400/315 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); gab.; 7. 19; Gūlija G-200 Ø400/315 H=1.65m (sausā grunts); gab.; 35. 20; Gūlija G-200 Ø400/315 H=1.5m (slapjā grunts); gab.; 5. 21; Benzīna eļļas atdalītājs Q=3l/s; k-ts; 1. 22; Lietusūdeņu kanalizācijas izlaides uzgalvis Tips1; gab.; 1. 23; Šķērsojums ar ūdensvadu; gab.; 33. 24; Šķērsojums ar ūdensvadu; gab.; 1. 25; Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju; gab.; 28. 26; Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju; gab.; 7. 27; Šķērsojums ar sakaru kabeli; gab.; 15. 28; Šķērsojums ar drenāžu; gab.; 2. 29; Šķērsojums ar drenāžu; gab.; 1. 30; Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem Dn500 dziļumā līdz 1.5m (slapjā grunts); gab.; 1. 31; Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem Dn500 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); gab.; 1. 32; Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem Dn200 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); gab.; 1. 33; Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem Dn500 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); gab.; 1. 34; Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem Dn200 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); gab.; 1. Drenāža Dr 1; Drenāžas caurules ar kokosšķiedras filtru D100 dziļumā līdz 1.5m (slapjā grunts); m; 154.4. 2; Drenāžas caurules ar kokosšķiedras filtru D100 dziļumā līdz 1.5m (sausā grunts); m; 41.2. 3; Drenāžas caurules ar kokosšķiedras filtru D100 dziļumā līdz 1.0m (sausā grunts); m; 6.1. 4; Drenāžas skataka ar teleskopisko cauruli dziļumā līdz 1.5m; Ø315/200mm ar nosēd daļu h=200mm (sausā grunts); gab.; 1. 5; Drenāžas skataka ar teleskopisko cauruli dziļumā līdz 1.5m; Ø315/200mm ar nosēd daļu h=200mm (slapjā grunts); gab.; 3. 6; Šķērsojums ar ūdensvadu; gab.; 7. 7; Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju; gab.; 2. 8; Šķērsojums ar sadzīves kanalizāciju; gab.; 3. 9; Šķērsojums ar lietusūdens kanalizāciju; gab.; 1. 10; Šķērsojums ar lietusūdens kanalizāciju; gab.; 2. 11; Šķersojums ar el.kabeli; gab.; 2. 12; Šķērsojums ar sakaru kabeli; gab.; 4. Darbu un materiālu specifikācija APGAISMOJUMA TĪKLI Būvniecības darbi. 1.; Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei; gab.; 7. 2.; Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē; gab.; 7. 3.; Sadalnes uzstādīšana; kompl.; 7. 4.; Sadalnes zemēšana; kompl.; 7. 5.; Kabeļa pievienošana sadalnei; gab.; 15. 6.; Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam; gab.; 40. 7.; Apg. balsta pamata montāža gatavā bedrē; gab.; 40. 8.; Apg. balsta uzstādīšana; kompl.; 40. 9.; Kabeļa pievienošana apg. balstam; gab.; 80. 10.; Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim; m; 2100. 11.; Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kabelim; m; 2100. 12.; Kabeļa nosegšana ar smilti, 1 kabelis; m; 2100. 13.; Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem; m; 100. 14.; Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kabeļiem; m; 100. 15.; Kabeļa nosegšana ar smilti, 2 kabeļi; m; 100. 16.; Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā; m; 2300. 17.; Kabeļa ievešana caurulē (visā garumā); m; 2300. 18.; Kabeļa ievešana caurulē; m; 70. 19.; Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana; m; 2300. 20.; Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana; m; 2300. 21.; Signālkabeļa ieklāšana; m; 300. 22.; Signālkabeļa pievienošana sadalnei; gab.; 15. 23.; Esošā kabeļa pārslēgšana; gab.; 3. 24.; Kabeļa gala apdare, šķ. 25mm2; gab.; 80. 25.; Pārējie montāžas darbi*; kompl.; 1. II. Būvniecības materiāli. 1.; Apg. vadības sadalne ar pamatu; kompl.; 1. 2.; Apg. komutācijas sadalne ar pamatu; kompl.; 6. 3.; Sadalnes zemējums (elektrodi Ø20mm L=2,5m, zemēšanas spailes, apaļtērauds Ø10mm, kabeļu kurpes, izolēts vads); kompl.; 7. 4.; Apg. balsts "Schréder Sapphire 2" (H=8,0m) ar pamatu, gumijas blīvi, vienragu L=1.0m kronšteinu, konsolveida gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (SON-T/100W), automātu (6A); kompl.; 29. 5.; Apg. balsts "Schréder Sapphire 2" (H=8,0m) ar pamatu, gumijas blīvi, divragu L=1.0 kronšteiniem, divām konsolveida gaismekļa ķermeniem, spailēm, divām spuldzēm (2xSON-T/100W), automātu (6A); kompl.; 1. 6; Apg. balsts (H=1,0m) ar pamatu, gumijas blīvi,spailēm, spuldzi (SON-T/70W), automātu (6A); kompl.; 10. 7; Kabelis NYM-3x1,5 (balstā); m; 300. 8; Kabelis NYY-J-5x25; m; 2400. 9; Signālkabelis NYY-J-3x10; m; 500. 10; Plastmasas caurule Ø50; m; 2300. 11; Kabeļa aizsardzības PVC profils; m; 2300. 12; Kabeļa brīdinājuma lenta; m; 2300. 13; Plastmasas caurule Ø110; m; 170. 14; Kabeļa gala apdare; gab.; 80. 15; Celtniecības smilts; m3; 70. 16; Palīgmateriāli*; kompl.; 1. III. Demontāža. 1.; Apg. sadalne ar pamatu; gab.; 1. 2.; Apg. balsts ar pamatu; gab.; 23. 3.; Apg. līnija; m; 4000. Darbu saraksts un materiālu specifikācija ELEKTROAPGĀDES TĪKLI Vidējā sprieguma kabeļu līnijas. I; Montāžas darbi. 01-014; Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai; gab.; 10. 01-017; Bedres rakšana un aizbēršana VS kabeļa uzmavas monāžai; gab.; 2. 01-019; Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei); m; 300. 01-020; Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm); m; 55. 01-025; Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām; m; 10. 01-026; Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā; m; 105. 01-029; Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim; m; 300. 01-030; Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeļiem; m; 55. 01-039; Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis); m; 300. 01-040; Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi); m; 55. 01-045; Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana; m; 305. 01-046; Kabeļa aizsardzības ķieģeļu ieklāšana; m; 410. 03-017; VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā; m; 410. 03-019; VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos; m; 20. 03-027; VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ievada-izvada montāža TP, KTA, SP; gab.; 2. 03-034; VS 3 dzīslu sausā kabeļa no 120 mm2 gala apdare; gab.; 2. 03-044; VS 3 dzīslu sausā kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža; gab.; 2. 03-050; VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās; gab.; 2. 03-054; VS 3 dzīslu kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu; gab.; 2. 03-055; VS 1 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža; gab.; 2. 03-056; VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža; gab.; 2. 09-010; Vieglais transports; km; 50. 09-011; Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t; t/km; 0.7. 09-012; Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t; t/km; 4. 09-013; Mehānismu izmaksas; st.; 35. 09-019; Izgāztuves pakalpojumu saņemšana; m3; 15. 11-011; Trases nospraušana; m; 355. 11-012; Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana; m; 355. 11-014; Rakšanas atļaujas saņemšana; objekts; 1. 11-015; Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba; objekts; 1. 11-016; Transporta un gājēju kustības organizēšana; objekts; 1. 11-017; Tehniskās dokumentācijas izgatavošana; objekts; 1. 11-018; Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā; objekts; 1. II; Demontāžas darbi. 03-059; VS kabeļa demontāža; m; 320. III; Materiālu specifikācija VS gaisvadu līnijai. 1; V/spr. kabelis ar Al dzīslām, šķ. 240 mm2 AHXCMK-WTC-20-3x240/35; m; 410. 2; 20 kV sav.uzmava pl.kab. POLJ 24/3x 120-240; gab.; 2. 3; Kabeļa gala apdares ar kabeļkurpēm POLT-24D/3XI-H4-L12A; gab.; 2. 4; Adapteris RICS 5133 400/630A 185-240 (M16)pl.kab; k-ts; 2. 5; Caurule KSX-PEG 160S PEH gofrētā lokanā (sarkana ); m; 105. 6; Kabeļa aizsardzības profils L 125; m; 305. 7; Signallenta; m; 410. 8; Celtniecības smilts; m3; 2. 9; Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi; kompl.; 1. ELEKTROAPGĀDES TĪKLI Zemsprieguma kabeļu līnijas. I; Montāžas darbi. 01-010; Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam; gab.; 58. 01-014; Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai; gab.; 90. 01-018; Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana; m; 200. 01-019; Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei); m; 2150. 01-020; Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm); m; 160. 01-026; Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā; m; 460. 01-029; Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim; m; 2150. 01-030; Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeļiem; m; 160. 01-039; Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis); m; 2150. 01-040; Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi); m; 160. 01-047; Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana; m; 2470. 01-066; Košumkrūmu izrakšana, pārstādīšana; gab.; 35. 01-067; Traucējošo priekšmetu pārvietošana; gab.; 20. 01-071; Koka ar diametru lielāku par 50 cm nozāģēšana; gab.; 10. 02-010; ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā; m; 150. 02-011; ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā; m; 1200. 02-012; ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā; m; 1400. 02-013; ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē; m; 10. 02-014; ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē; m; 150. 02-015; ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē; m; 200. 02-018; ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos; m; 65. 02-023; ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža pa koka balstu; m; 100. 02-030; ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievada-izvada montāža transformatoru punktā; gab.; 4. 02-035; ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena); m; 65. 02-036; ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai; gab.; 4. 02-037; ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei; gab.; 50. 02-038; ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei; gab.; 184. 02-041; ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare; gab.; 10. 02-042; ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare; gab.; 72. 02-043; ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare; gab.; 50. 02-057; ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu; gab.; 66. 06-010; Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē; gab.; 21. 06-013; Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg; gab.; 52. 06-014; Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg; gab.; 6. 06-017; Automāta montāža 3 fāzu; gab.; 80. 06-020; ZS drošinātāja uzstādīšana; gab.; 78. 06-021; 1 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana; gab.; 63. 06-022; 3 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana; gab.; 8. 06-023; Abonentu pārslēgšana; gab.; 80. 06-026; Spaiļu kārbas montāža 16 mm2 un lielākas; gab.; 80. 08-013; Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža; gab.; 116. 08-016; Zemējuma kontūra pretestības mērīšana; gab.; 116. 09-011; Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t; t/km; 0.7. 09-012; Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t; t/km; 4. 09-013; Mehānismu izmaksas; st.; 90. 09-019; Izgāztuves pakalpojumu saņemšana; m3; 40. 11-011; Trases nospraušana; m; 2470. 11-012; Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana; m; 2470. 11-013; Ciršanas atļaujas saņemšana; objekts; 1. 11-014; Rakšanas atļaujas saņemšana; objekts; 1. 11-015; Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba; objekts; 1. 11-016; Transporta un gājēju kustības organizēšana; objekts; 1. 11-017; Tehniskās dokumentācijas izgatavošana; objekts; 1. 11-018; Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā; objekts; 1. Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas. I; Montāžas darbi. 04-020; Atsaites montāža ZS koka, betona balstam; gab.; 4. 08-010; Zemējuma vada montāža pa balstu; m; 60. 08-013; Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža; gab.; 8. 08-016; Zemējuma kontūra pretestības mērīšana; gab.; 16. 09-013; Mehānismu izmaksas; st.; 4. 09-016; Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē; gab.; 30. 09-017; Balstu transports; t/km; 25. 09-019; Izgāztuves pakalpojumu saņemšana; m3; 15. 11-014; Rakšanas atļaujas saņemšana; objekts; 1. 11-015; Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba; objekts; 1. 11-017; Tehniskās dokumentācijas izgatavošana; objekts; 1. 11-018; Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā; objekts; 1. II; Demontāžas darbi. 04-072; ZS koka starpbalsta (sveces) ar dzelzsbetona pastabu demontāža; gab.; 28. 04-073; ZS A veida koka balsta ar dzelzsbetona pastabiem demontāža; gab.; 1. 04-091; ZS kailvada demontāža; km 1 vads; 4. III; Materiālu specifikācija zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijai. 1; Balstu atsaite; kompl.; 4. 2; Izlādnis GXO/07/03; gab.; 12. 3; Gala spaile SN 2.2; gab.; 16. 4; Kabeļa aizsargcaurule FF-Kabuflekx R-40; m; 10. 5; Kabeļa distantskava SO 70; gab.; 30. 6; Cinkotas stieples skava d=4mm; gab.; 30. 7; Elektrodi Ø20mm L=5m; gab.; 8. 8; Tēraudaluminija vads AS-35; m; 50. 9; Izolēts vads AVVS 1x25; m; 10. 10; Pārējie metāla un montāžas izstrādājum; kompl.; 1. II; Demontāžas darbi. 06-028; Sadalnes demontāža ar svaru līdz 70 kg; gab.; 40. III; Materiālu specifikācija zemsprieguma kabeļu līnijai. 1; Z/spr. kabelis šķ. 16mm2 AXPK-1-4x16; m; 30. 2; Z/spr. kabelis šķ. 35mm2 AXPK-1-4x35; m; 120. 3; Z/spr. kabelis šķ. 70mm2 AXPK-1-4x70; m; 1200. 4; Z/spr. kabelis šķ. 240mm2 AXPK-1-4x240; m; 1400. 5; Kabeļa gala apdares ar kabeļkurpēm (kab. šk. 25-70mm2) EPKT 0031-L12; kompl.; 70. 6; Kabeļa gala apdares ar kabeļkurpēm (kab. šk. 50-150mm2) EPKT 0047-L12; kompl.; 72. 7; Kabeļa gala apdares ar kabeļkurpēm (kab. šk. 120-240mm2) EPKT 0063-L12; kompl.; 50. 8; Plastmasas caurule Ø110mm EVOKABFLEX; m; 360. 9; Plastmasas caurule Ø110mm EVOKABHARD; m; 100. 10; Signallenta; m; 2470. 11; Celtniecības smilts; m3; 74. 12; Uzskaites sadalne E-N-LU-II-3 (16-63)-T70-35; kompl.; 19. 13; 1f automāts 20/1/C 20A; gab.; 80. 15; Metāla pamatne P-1; kompl.; 19. 17; Kabeļu komutācijas sadalne, IP43 LUKS-II (LU) T240-T35; kompl.; 10. 18; Kabeļu komutācijas sadalne, IP43 KS-4A; kompl.; 6. 19; Kabeļu komutācijas sadalne, IP43 KS-6A; kompl.; 6. 20; Kabeļu komutācijas sadalne, IP43 UAKS-2; kompl.; 8. 21; Kabeļu komutācijas sadalne, IP43 UKS-1; kompl.; 9. 22; Betona pamatne (KS-4A, UKS-1 sadalnem) BP-1; kompl.; 15. 23; Betona pamatne (KS-6A sadalnei) BP-2; kompl.; 6. 24; Slēdziens profilcilindrs ar atslēgām EMKA; kompl.; 58. 25; Kontaktnaži NH-00; gab.; 150. 26; Kontaktnaži NH-1; gab.; 6. 28; Drošinātajs NH-2/40A; gab.; 6. 29; Drošinātajs NH-2/50A; gab.; 12. 30; Drošinātajs NH-2/63A; gab.; 15. 31; Drošinātajs NH-2/100A; gab.; 24. 32; Kontaktnaži NH-2; gab.; 21. 33; Izolēts vads HO7V-K 16; m; 116. 34; Kabeļu kurpe; gab.; 116. 35; Apaļtērauds Ø10mm; m; 290. 36; Elektrods Ø20mm, L=2.5m; gab.; 116. 37; Stieņa spice TE 20; gab.; 116. 38; Keramzīts; m3; 3. 39; Pārējie metāla un montāžas izstrādājum; kompl.; 1. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VAJSTRĀVAS TĪKLI 00001; Krosējamais vads2x0.5; m; 400. 05953; Pazemes abon.ievadkabelis 3X2X0.5; m; 1250. 05953; Abonenta kabelis 5X3; m; 5. 00038; Pazemes kab.10x2x0,5, želeja pild.; m; 700. 00039; Pazemes kab.20x2x0,5, želeja pildījums; m; 650. 00040; Pazemes kab.30x2x0,5, želeja pildījums; m; 150. 00041; Pazemes kab.50x2x0,5, želeja pildījums; m; 150. 00042; Pazemes kab.100x2x0,5, želeja pildīijums; m; 800. 00065; Pazemes kab.200x2x0,5, želeja pildīijums; m; 750. 00066; Pazemes kab.300x2x0,5, želeja pildījums; m; 300. 00052; Pazemes kab.20x2x0,8, želeja pildījums; m; 250. 00127; Kabelis KSPP 1x4x1,2; m; 4000. 10177; Marķēšanas plārsnīte 30x15 ar kab.saiti; paka; 0.5. 10177; Marķēšanas plārsnīte 28x4 ar kab.saiti; paka; 0.5. 10178; Metāla lenta marķējumiem 12mmx6400m; gab; 1. Kabeļu savienošanas materiāli. 00145; Kabeļu dzīslu savienotājs UY2; 100 gab; 7. 04271; Konektors 557 TG 3M (0,5mm-1,2mm); 500 gb.; 0.2. 00151; Kabeļu dzīslu savienotājs 8C; 1000 gb.; 0.5. 00155; APM STACK 10 pāru sav.mod.(želeja pild.); gab.; 60. 00157; APMSTACK10 pāru s.mod.(ž.pild).paralēl.; gab.; 60. 00158; Kab.sav.lenta EZWrap 2176,kab.sav.aptīš.; rullis; 15. 00161; Līmlenta PVC 25 mm, melna; rullis; 15. 02047; Tīrīšanas salvete; paka; 0.5. 00165; Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S); gab.; 5. Uzmavas. 00180; Uzmava XAGA 500 43/8-150; gab.; 7. 00181; Uzmava XAGA 500 75/15-240; gab.; 4. 00184; Uzmava XAGA 550 75/15-500; gab.; 4. 00185; Uzmava XAGA 550 92/25-500; gab.; 2. 04418; Uzmava "Gelsnap" A-10/5-80; gab.; 10. 00189; Uzmava "Gelsnap" C-18/5-150; gab.; 10. 00192; Kabeļu atdalītājs uzmavā BOKT 5S; gab.; 6. Kabeļu skapji, boksi, kastītes. 00424; Atvienotājmodulis 2/10, profils( 1…0); gab.; 34. 03712; 20 pāru sadales kārba TLK20K (tukša); gab.; 1. Kross. 00424; Atvienotājmodulis 2/10, 1…0; gab.; 34. Kabeļakas un to piederumi. 00665; Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000; gab.; 500. 00667; Kabeļu kanalizācijas caurule, 50mm; m; 100. 00667; Šķeltā kanalizācijas caurule 100x3000; gab.; 110. 00667; Šķeltās caurules savien.gals 100x350; gab.; 56. 00682; Caurules līkums (100/90 grādu leņķī); gab.; 4. 00685; Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m; gab.; 2. 00689; Cauruļu atzars plastmasas 100/50; gab.; 5. 00692; Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A; gab.; 15. 00692; Kab. kanalizācijas aka Nr.2-80; gab.; 8. 00693; Kab. kanalizācijas aka Nr.3-80; gab.; 2. 00697; Kabeļu akas vāks komplektā (slodze 12.5 t); gab.; 10. 00703; Kabeļu konsoles 2-vietīgās; gab.; 40. 00708; Kabeļu konsoles skrūve; gab.; 40. 00712; Kabeļu akas dzelzbetona riņķis; gab.; 10. 04342; Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t); gab.; 2. 07604; Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m; rullis; 1.5. Kabeļu stiprināšanas materiāli. 00657; Kabeļa aizsargs Nr.3 (1250x100mm); gab.. 00278; Kabeļu skavas14-20mm, āra darbiem (melnas); 100 gab.. Kabeļi. 1; Optiskais kabelis FYOVD2PMU 4x6xSML04S03T; m; 1000. Uzmavas, sadales paneļi un krossi. 2; Optiskā kabeļa uzmava XOK 10307; gab.; 2. 3; Dzīslu organizatorplate XOKP 1024; gab.; 2. Aksesuāri. 4; Termo nosēdināmā caurule EST 43/10 (1.22m gara); gab.; 2. 5; Šķ. savien. aizsardzības trubiņa SMOUV-1120-01 (60mm); paka/ 100 gab.; 0.5. Citi materiāli. 6; Baloniņš ar saspiesto gaisu; gab.; 1. 7; Optisko kabeļu markēšans uzlīmes,100 gab; paka; 0.3. 8; Marķ. lente DYMO 12mmx7mm, melna/balta; gab.; 0.3. 9; Kabeļu savienojumu tīrīšanas šķidrums; gab.; 1. DARBU SPECIFIKĀCIJA VAJSTRĀVAS TĪKLI KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI. 1; Sadales tīkla kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (km); km; 7. 2; Maģistrālo kabeļu ieguldīšana kab.kan., tilpums līdz 600x2 (km); km; 2.5. 3; Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas līdz 2,5 m augstumā, tilpums līdz 100x2 (10 m); 10 m; 2. 4; Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas no 2,5 līdz 6 m augstumā, tilpums līdz 100x2 (10 m); 10 m; 2. KABEĻA MONTĀŽAS DARBI. Sad. tīkla kab.pāru montāža paralēlā uzmavā. 5; Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 28. 6; Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 20x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 12. 7; Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 4. 8; Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 50x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 6. Maģistrālā tīkla kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā. 9; Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2, izmantojot 10x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 8. 10; Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 200x2, izmantojot 10x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 6. 11; Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 300x2, izmantojot 10x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava); uzmava; 4. UZMAVU MONTĀŽA. Korpusu montāža. 12; Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem (uzmava); uzmava; 46. 13; Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits virs 2 kabeļiem (uzmava); uzmava; 4. 14; Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits līdz 3 kabeļiem (uzmava); uzmava; 14. 15; Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits virs 3 kabeļiem (uzmava); uzmava; 4. SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA. 16; Sadales kārbiņu uzstādīšana pie sienas, uz stabiem vai pie ārsienas (gab.); gab.; 1. Kabeļu montāža. 17; Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana,krosu sablīvēšana) (100 pāri); 100 pāri; 3.4. DEMONTĀŽAS DARBI. KABEĻU DEMONTĀŽAS DARBI. 18; Kabeļu demontāža no kanāliem, tilpums līdz 100x2; km; 7.5. 19; Kabeļu demontāža no kanāliem, tilpums virs 100x2; km; 2. GVL LĪNIJU DEMONTĀŽAS DARBI. 20; GVL stabu demontāža; gab.; 1. 21; GVL līnijas demontāža; km; 0.5. DAŽĀDI DARBI. Kabeļu aizsardzība. 22; Leņķa dzelzs vai cita veida kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas (m); m; 3. KROSĒJUMI. Krosējumi krosos, skapjos. 23; Krosējumi esošos sadales skapjos, jauniem kabeļiem un pie skapju pārcelšanas (10 gab.); 10 gab.; 34. METĀLKONSTRUKCIJAS. 24; Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās (aka); aka; 10. KABEĻU KANALIZĀCIJA. 25; Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km); kan/km; 0.4. 26; Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 2 -6 (kan/km); kan/km; 0.6. 27; Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 7 -12 (kan/km); kan/km; 0.2. Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai. 28; Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana (gab.); gab.; 2. 29; Kabeļu kārbas, KKC2 uzstādīšana (gab.); gab.; 8. 30; Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas (gab.); gab.; 2. 31; Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas (gab.); gab.; 7. Bojājumu novēršana kabeļu kanalizācijā. 32; Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves; gab.; 2. 33; Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 1 - 2 (kan/km); kan/km; 0.2. 34; Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 3 - 6 (kan/km); kan/km; 0.22. OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS DARBI. Optisko kabeļu ieguldīšana. 35; Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā (km); km; 0.95. Uzmavas sagatavošana. 36; Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (XOK/FIST tipa uzmava); uzmava; 2. 37; Jauna optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai (XOK/FIST tipa uzmava); kabelis. Optisko šķiedru metināšana. 38; Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas(jaunieguldīts kabelis); metinājums; 48. |  |
| INFORMATĪVIE STENDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lielformāta informatīvais stends (min. izm. 1500x1000 mm) |  | gab. |  |  | 2 |  |  |  |

|  | Visiem Pasūtītāja rekonstrukcijas darbos paredzētājiem materiāliem un to apjomiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar tehnisko projektu vai pretendents var piedāvāt analoģisku materiālu. |
| --- | --- |
|  | Pamatojoties uz darbu apjomu sarakstu un saskaņā ar LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Pretendentam jāsastāda būvniecības koptāme, lokālā tāme, kopsavilkumu aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem. |

Piezīmes:

- Zemsprieguma pēcuzskaites kabeļu līniju rekonstrukcijas darbu specifikācija nav iekļauta konkursa darba apjomos.

- Zemsprieguma pēcuzskaites kabeļu līniju rekonstrukcijas darbus veiks AS „Sadales tīkli” izvēlēts Izpildītājs, līdz ar to energoapgādes tīklu pārnešanas darbus nepieciešams veikt saskaņā ar abpusēji saskaņotu darbu izpildes grafiku ar AS „Sadales tīkli”  noteiktu personu, kura veiks zemsprieguma pēcuzskaites kabeļu līniju rekonstrukcijas darbus.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

8. pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Ceļu darbi 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ceļu darbi 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Specializētie darbi |  |  |  |  |  |
| 4. | Informatīvie stendi (2) |  |  |  |  |  |
| 5. | Inženierkomunikāciju izpildshēma |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| ٭ Neparedzētie izdevumi 5% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot piedāvājumu Atklātam konkursam „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF pretendentam ir jāparedz, ka ielas rekonstrukcijas darbi  tiks īstenoti 2012. un 2013 gados.

Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trim) kalendāriem gadiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam Nolikumu, darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajai tāmes formai.

٭Neparedzētie izdevumi 5 % - apmērā tiks izlietoti, ja būvdarbu veikšanas laikā tiks konstatētas izmaiņas darbu apjomā vai nepieciešams veikt darbus, kas netika paredzēti tehniskajā projektā. Neparedzētie līdzekļi tiks izlietoti veicot grozījumus tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā, to izmantošanas pamatotību iepriekš saskaņojot ar objekta būvuzraugu. Gadījumā, ja summa nesasniegs Ls 10 000 (desmit tūkstoši) bez PVN, tad cena neparedzētajiem darbiem tiks noteikta saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma „Līguma projekts” 3.6. punktu, bet, ja summa  sasniegs Ls 10 000,00 (desmit tūkstošus bez PVN), tad pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likumu Ludzas novada pašvaldība veiks iepirkumu procedūru, kas ir atļauta ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

### 9.pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma izpildes nodrošinājums (galvojums) Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF

mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpmāk - Banka), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai  (turpmāk - Pasūtītājs) LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši lati un nulle santīmi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo dokumentu ir saistošs Bankai, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Banka izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

2) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

3) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Banka apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai, pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Šī garantija paliek spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas (ieskaitot) pēc Objekta pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Bankai par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Bankas vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

### 10.pielikums

Atklātam konkursam

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu

rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF nolikumam

### LĪGUMA PROJEKTS

Ludzā 									  2012. gada ____________

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts - PASŪTĪTĀJS, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

___________________________________________________________________________________________________________________, turpmāk saukta -  IZPILDĪTĀJS, ______________________personā, kurš darbojas uz _________________ pilnvaras pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Ludzas novada domes iepirkuma komisijas ______________lēmumu (protokols Nr. ____) ___________________________________” ERAF līdzfinansētā projekta  Nr. _____________ „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” identifikācijas Nr. LNP 2012/25- ERAF rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- 1. Līgumā lietotie termiņi

1.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas – kalendārās dienas.

1.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.

1.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

1.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

1.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

- Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt „Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukciju Ludzas pilsētā, turpmāk – Objekts, rekonstrukciju ERAF projekta “Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” ietvaros ietvaros, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma __.pielikums), Konkursa nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma __.pielikums un __.pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

- 3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir LVL _________________________________, kas sastāv no pamatsummas LVL ______________________, Pasūtītāja rezerves  LVL _________________________ un pievienotās vērtības nodokļa 22% LVL ____________________________________.

3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4. Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LVN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei.

3.5. Līdz neparedzēto izdevumu saskaņošanai ar Pasūtītāju tiem jābūt saskaņotiem ar būvprojekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos dokumentus.

3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

- 4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

    - priekšapmaksa (avanss) līdz  20 (divdesmit) %  apmērā no Līguma kopējās vērtības, pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas termiņa;

    - ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 60 (sešdesmit) dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

    - galīgais norēķins - 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas un rēķina saņemšanas.

  - Ja Līguma darbības laikā LR Satiksmes ministrija veic izmaiņas finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

  - Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

    - attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;

    - atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

    - kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - pievienotās vērtības nodoklis;

    - kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis;

4.3.6.  atsauce uz ERAF līdzfinansēto projektu “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai”.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

4.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, ja  starp pusēm par to nav strīda.

4.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

- 5. Darba izpildes termiņi

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 201__.gada _.____.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 201__.gada __._________.

5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

5.4. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs pie objekta nodrošina informācijas stendus 2 (divi) gabali uzstādīšanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

5.5. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku.

- 6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās.

6.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3. Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1.  Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.

7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.

7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja būvlaukums. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).

7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanos nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.

7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam un būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.21. Izpildītājam darbu gaitā vajag precizēt visas telekomunikāciju kabeļu šķērsošanas vietas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms rakšanas (pārvietošanas) darbu sākšanas pieaicināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” pārstāvi un piesaistīt SIA „Lattelecom” pilnvarotās personas pārstāvi elektronisko sakaru tīkla elementu pārslēgšanai.

7.22. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar A/S „Sadales tīkli” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas un energoapgādes tīklu pārnešanas darbu kalendāro grafiku. Energoapgādes tīklu darbus veikt saskaņā ar abpusēji saskaņotu darbu izpildes grafiku ar A/S „Sadales tīkli” noteiktu personu, kura veiks zemsprieguma pēcuzskaites kabeļu līniju rekonstrukcijas darbus.

7.23. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar A/S „Latvenergo” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas.

7.24. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

7.25. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

7.26. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.27. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.28. Izpildītājam nodrošina būvtāfeles izgatavošanu, tās teksta saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie objekta. Tajā jābūt norādītai šādai informācija: objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, Izpildītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, kā arī atsauce uz ERAF projektu.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

9. Apdrošināšana

9.1. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

9.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā;

9.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

9.2. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

9.3. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Izmaiņas tehniskajā projektā

10.1. Ja Pasūtītājam ir objektīva nepieciešamība izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

10.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai tehniskā projekta, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

11. Kvalitātes kontrole

11.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

11.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

11.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

- 12. Līguma (saistību) nodrošinājums

12.1. Izpildītāja līguma (saistību) nodrošinājums ir LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā.

12.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Līguma noslēgšanas datuma līdz datumam, kas ir 60 (sešdesmit) dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:

12.3.1. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā,

12.3.2. ja Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības,

12.3.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma18.6.punktu.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

13.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

13.3. 10 (desmit) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

14. Sadarbība

14.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

14.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

14.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

14.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2. Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3(trim) kalendāriem gadiem.

15.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

- 18. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana

18.1. Izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

18.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.5.2.Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.5.3.Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.5.4.notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko ekspluatāciju.

    - Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

      - ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

      - ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

      - Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

      - tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam valsts īpašumam valsts publiskajos reģistros;

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā visi Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 18.6.1. un 18.6.4.1. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4. apakšpunktu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 18.6.2.-18.6.4., 18.6.4.2. – 18.6.4.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4.apakšpunktu.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana - Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

  - Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

  - Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

19. Citi noteikumi

19.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc objekta (t.i., nekustamā īpašuma) atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

19.2. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

19.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

19.5. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

19.6. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

19.7. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

19.8. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

19.9. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 12 (divpadsmit) lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

19.10. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Būvdarbu tāmes” 2. pielikums „Būvdarbu veikšanas laika grafiks”

3. pielikums „Finanšu plūsmas grafiks”

- 20. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Banka: Konts: SWIFT kods: | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| _____________________ A.Gendele Z.v. | _______________________ Z.v. |