APSTIPRINU:

Ludzas novada  domes

iepirkuma komisijas

2013.gada 1. marta sēdē

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

___________________________

Fridijs Bokišs

ar 2013. gada 14. marta grozījumiem

Ludzas novada pašvaldība

ATKLĀTA KONKURSA

„Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2013/21/ERAF)

NOLIKUMS

Ludza 2013

Saturs

1. Vispārīgā informācija	3

2. Prasības pretendentiem	6

3. Iesniedzamie dokumenti	8

4. Komisijas pienākumi	10

5. Pretendents, tā tiesības un pienākumi	10

6. Piedāvājumu atvēršana	11

7. Pretendentu atlase	11

8. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude	11

9. Finanšu piedāvājumu vērtēšana	12

10. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	12

11. NOLIKUMA PIELIKUMI	13

- pielikums – Pieteikums dalībai Atklātā konkursā

- pielikums – Informācija par pretendentu

- pielikums – Tehniskā specifikācija

- pielikums – Tehniskais piedāvājums

- pielikums – Finanšu piedāvājums

- pielikums – Līguma projekts

# 1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2013/21-ERAF

1.2. Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017453

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets sastāv no 7 daļām:

1.daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā”;

2.daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbaru upei Ludzā, Ludzas novadā”;

3.daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”;

4.daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „1.Maija ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai (I kārta) un 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Kr. Barona ielas līdz Tirgus ielai Ludzā, Ludzas novadā”;

5. daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ezera šķērsielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā”;

6. daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā”;

7. daļa: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielas krustojumā”.

1.3.2. Papildus informācija par priekšmetu

1.3.2.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu, vai piedāvājumu vienai vai vairākām daļām.

1.3.2.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.3.2.3. Līgumi par būvuzraudzības pakalpojumiem objektos tiks noslēgti, ja projekts “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” tiks atbalstīts programmas sadarbības iestādē – Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

1.3.3. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas Valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.3.4. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”

3.6.2. pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”

3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

1.3.5. Būvuzraudzība veicama pamatojoties uz:

- Būvniecības likumu;

- Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 “Būvuzraudzības noteikumi” (LBN 303 – 03);

- Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

- būvprojekta dokumentācijas nosacījumiem, tehniskajām prasībām un būvdarbu apjomiem, un ar tiem saistītajiem dokumentiem.

1.3.6. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena katrā procedūras priekšmeta daļā

1.3.7. CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

1.4. Iepirkuma metode

1.4.1. Atklāts konkurss

1.4.2. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko iepirkumu likumu.

1.5. Līguma izpildes vieta

Latvijas Republika, Ludzas novads, Ludza

1.6. Līguma izpildes laiks

Līguma spēkā līdz 2013. gada 29.novembrim vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ja būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts.

1.7. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludza.lv. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Atklātam  konkursam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402. Elektroniskā veidā iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājas lapā www.ludza.lv   sadaļā „Publiskie iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv;

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 14:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.8.5. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8.6. Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 14:00  aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF. Neatvērt līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 14:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

1.10.2. Pretendentam par katru procedūras priekšmeta daļu jāiesniedz piedāvājums, kas sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

1.10.3. Piedāvājums jāiesien vienā sējumā.

1.10.4. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.10.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.6. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā – piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi „Piedāvājums Atklātam konkursam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF, konkrētas daļas nosaukums.

1.10.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi Iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF. Neatvērt līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 14:00”.

- 1.10.8. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

1.10.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

1.10.10. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.10.11. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.11. Piegādātājs, kurš var iesniegt piedāvājumu:

1.11.1. piegādātājs atsevišķi (turpmāk tekstā – Pretendents);

1.11.2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

1.11.3. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tad piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, ir jāizveido – pilnsabiedrība, saskaņā ar Komerclikuma prasībām, kas Pretendentam – piegādātāju apvienībai ir jāapliecina piedāvājumam pievienotajā visu apvienības dalībnieku parakstītā vienošanās.

1.12. Cita informācija

1.12.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.12.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# 2. Prasības pretendentiem

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.1.2. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

2.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.1.3.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

2.1.3.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

2.1.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

2.1.5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

2.1.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

2.1.7. Prasības, kas noteiktas 2.1. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (arī personālsabiedrība), tajā skaitā uz pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

2.1.8. Attiecībā uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

1) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktu 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi ir attiecināmi uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

2.1.9. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

2.1.9.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.1.9.2. Lai nodrošinātu līguma izpildi, Pretendentam un tā apakšuzņēmējiem ir pietiekams skaits kvalificēta un sertificēta personāla ar vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredzi pilsētas ielu būvdarbu būvuzraudzībā, saskaņā ar Nolikuma 4. pielikuma noteiktām prasībām.

2.1.9.3. Pretendentam ir pieejami instrumenti, tehnika, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

2.1.9.4. Pretendentam ir pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās kvalifikācijas speciālisti, saskaņā ar Nolikuma 3.1.4. punktu.

2.1.9.5. Pretendentam ir pieredze būvuzraudzībā iepriekšējo 3 (trīs) gada periodā no piedāvājumu iesniegšanas brīža. Pretendents ir veicis vismaz 3 (trīs) pilsētas ielu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību, no kuriem vismaz 2 (divi) katra izpildīta būvdarbu līguma vērtība:

1.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

2.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbaru upei Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

3.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN) ;

4.daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „1.Maija ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai (I kārta) un 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Kr. Barona ielas līdz Tirgus ielai Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

5. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ezera šķērsielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 300 000,00 LVL(trīs simti tūkstoši latu bez PVN);

6. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

7. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielas krustojumā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

2.1.9.6. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

2.1.10. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā 2.1.3. - 2.1.9.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# 3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.1.1. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši 1.11.2. apakšpunkta prasībām.

3.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku reģistrācijas apliecību kopijas un uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību kopijas.

3.1.3. Atbilstoši 4. pielikuma ,,Tehniskais piedāvājums” prasībām aizpildīta tabula par Pretendenta pieredzi.

3.1.4. Nolikuma 4. pielikuma ,,Tehniskais piedāvājums” prasībām atbilstošu piedāvāto būvuzraugu būvprakses sertifikātu un vadošo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un pieredzes apraksts. Būvuzraugiem un speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

3.1.5. Aizpildīts Nolikuma 4. pielikums ,,Tehniskais piedāvājums”.

3.1.6. Apliecinājums, ka būvuzraugs Objektā atradīsies katru dienu, kad būvuzņēmējs veic būvdarbus.

3.2. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

3.2.1. Ja pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevares iegūt Publisko iepirkumu likuma 39. panta 4. un 5. punktā minēto informāciju, tas pieprasīs pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk teksta – PIL) 39.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, 39.panta astoto punktu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

3.2.1.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

3.2.1.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

3.2.1.3. izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

3.2.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.2.3. Ja pretendents, apakšuzņēmējs, kuram nodots vairāk kā 20% no kopējā apjoma vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

3.2.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

3.3. Tehniskais piedāvājums

3.3.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (4. pielikums).

3.3.2. Tehniskais piedāvājums ir sagatavots apraksts, kas atspoguļo kā tiks organizēts un izpildīts  katrs Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktais darba veids.

3.3.3. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir pilnībā izpratis tehnisko specifikāciju prasības.

3.4. Finanšu piedāvājums

3.4.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5. pielikums).

3.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN 21 %) un cenu ar PVN. Vienības cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

3.4.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

3.4.4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem.

3.4.5. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

3.4.6. Pretendentam savā piedāvājuma cenā jāiekļauj šādi neatkarīgas sertificētās laboratorijas izmeklējumi:

šķembas (šķembu paraugiem jānosaka Losandželosas koeficients, granulomentrija): 0/45mm – 1 paraugs

asfalts (asfaltbetona maisījuma paraugiem jānosaka tilpumblīvums, maksimālais blīvums, saistvielas saturs, minerālā karkasa porainība, granulometrija):

- AC 11 surf – 2 paraugi

- AC 16 surf – 2 paraugi

- AC 22 base – 2 paraugi.

# 4. Komisijas pienākumi

4.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

4.2. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā ieinteresētajiem piegādātājiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.ludza.lv), kura ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

4.3. Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

4.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, jāizsniedz divu darbdienu laikā.

# 5. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

5.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

5.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par konkursa nolikumu.

5.3. Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

5.4. Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

5.5. Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

5.6. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

5.7. Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

5.8. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

5.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

# 6. Piedāvājumu atvēršana

6.1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

6.2. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

6.3. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklāta konkursa nolikumā noradītajā vietā un laikā.

6.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

# 7. Pretendentu atlase

7.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst konkursa nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

# 8. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

8.1 Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, un apliecinoši dokumenti jāiesniedz tehniskajā piedāvājumā.

8.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

8.3. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

# 9. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

9.1.Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

9.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

9.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

9.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

9.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

9.6. Pēc pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 10. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

10.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

10.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. 10.3. Ja kādā no daļām tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot PIL 56. panta astotajā daļā minēto gadījumu.

10.4. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.

10.5. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

10.6. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

10.7. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

10.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 7.pielikumam „Līguma projekts”.

# 11. NOLIKUMA PIELIKUMI

11.1. 	1. pielikums – Pieteikums dalībai konkursā.

11.2. 	2. pielikums – Informācija par pretendentu.

11.3. 	3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

11.4. 	4. pielikums – Tehniskais piedāvājums.

11.5. 	5. pielikums – Finanšu piedāvājums

11.6. 	6. pielikums – Līguma projekts

1. pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2013. gada ____. ______________

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām piedāvājam veikt rekonstrukcijas darbus par summu:

*Norādīt katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi

_________________________________________________________________________ (piedāvājuma cena katrai iepirkuma priekšmeta daļai bez PVN (Ls) vārdos un skaitļos)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu _______________ piesakās piedalīties atklātā konkursā

(pretendents)   „________________” (iepirkuma identifikācijas numurs –) un apliecina, ka uz Pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, mums nav attiecināmi zemāk norādītie Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi:

2. persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas, vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

3.  ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.1.      viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.2.      vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

4.  ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

5.   nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

6.   Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

2. pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

Informācija par pretendentu

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF

Darba uzdevumi

1. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, „Ceļu specifikācijas 2012” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus:

1.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi.

1.2. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

2. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām:

2.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

2.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, darbu veikšanas programmai, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2.3. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);

2.4. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

2.5. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

2.6. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

- atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;

- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.

2.7. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

2.8. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

2.9. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

2.10. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus.

Garantijas perioda uzraudzība

1. Projektā noteiktais garantijas termiņš: 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laika (izņemot ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu, akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.

3. Defektu atklāšanas gadījumā, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību.

4. Veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām.

1.daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā”

Ceļa daļa

Projektētā Rūpniecības iela ir 659.69 m gara. Ielas platums – no 7.0m līdz 6.0m ar 1.5m platu gājēju ietves zonu posmā no Liepājas ielas līdz esošas CSDD tehniskas apskates teritorijas ieskaitot.

Projektējamai ielai paredzēts izveidot 14 nobrauktuves uz īpašumiem, nobrauktuvju platumi – no 4.0m līdz 7.0m.

Segas konstrukcijas

Projektējamās brauktuves un nobrauktuves segas konstrukcija:

- asfaltbetons AC11 surf a/bet, h = 4cm;

- asfaltbetons AC22 base/bin, h =6cm;

- šķembu maisījums (0-45mm), hvid =24cm;

- esošā segas konstrukcija;

Projektējamām asfaltbetona nobrauktuvēm segas konstrukcija:

- asfaltbetons AC11 surf a/bet, h = 4cm;

- asfaltbetons AC22 base/bin, h =6cm;

- šķembu maisījums (0-45mm), h =24cm;

- vidēji rupja smilts,h=30cm;

- esošā vai uzbēruma grunts;

Lietus ūdens novadīšana

Ielai paredzēts ierīkot atvērta tipa lietus ūdens atvades sistēmu ar grāvjiem. Paredzēta grāvju tīrīšana, nepieciešamības gadījumā padziļināšana, kā arī izveidot ovālteknes.

Ceļa zīmes

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Zīmes paredzams uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=69mm) uz betona C16/20 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”.

Elektroapgādes daļa

Projektā paredzēta jauna spēka un apgaismojuma tīkla izbūve.

Ārējais apgaismojums:

Uz AMB, H=8m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pretvandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 150W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata. Zem apgaismojuma balsta betona pamata paredzēt akmens šķembas 0,2m biezumā. Balstus nepieciešams uzstādīt 0.6m no projektējama bortakmeņa, ja nav īpašu apstākļu.

0.4 kV elektroapgādes tīkli:

Projektā paredzēts rekonstruēt esošu AS „Sadales tīkls” elektroapgādes gaisvadu līniju.

2. daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbaru upei Ludzā, Ludzas novadā”

Ceļa daļa

Projektētā Liepājas iela ir 1148.0 m gara. Posmā no Raiņa ielas līdz Latgales ielai ceļa platums ir 6 m, posmā no Latgales ielas līdz Rūpniecības ielai ceļa platums ir 9 m, posmā no Rūpniecības ielas līdz PK 6+50.50 ceļa platums ir 7 m, bet gājēju celiņa platums posmā no Raina ielas līdz PK 6+50.50 ir 1.5m. Posmā no PK 6+50.50 līdz tiltiņam pāri Garbāru upei ceļa platums kopā ar gājēju zonu ir 7.5 m.

Projektējamai ielai paredzēts izveidot 26 nobrauktuves uz īpašumiem, nobrauktuvju platumi – no 3,5m līdz 7.0m.

Posmā no Latgales ielas līdz Rūpniecības ielai ielas abās pusēs projektēta gājēju ietve - 1,5m platas.

Segas konstrukcijas

Projektējamās brauktuves un nobrauktuves segas konstrukcija:

- asfaltbetons AC11 surf asfaltbetons, h =4cm

- asfaltbetons AC22 base/bin, h=6 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), hvid=24 cm;

- esoša segas konstrukcija

Projektējamās asfaltbetona brauktuves  segas konstrukcija:

- asfaltbetons AC11 surf asfaltbetons, h =4cm

- asfaltbetons AC22 base/bin, h=6 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=24 cm;

- ģeorežģis Secugrid 80/80 vai analogs;

- vidēji rupja smilts, h = 30cm;

- ģeokompozīts Combigrid 30/30 Q1 vai analogs

- esoša vai uzbēruma grunts

Projektējamās asfaltbetona nobrauktuves segas konstrukcija:

- asfaltbetons AC11 surf asfaltbetons ,h =5cm

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=24 cm;

- vidēji rupja smilts, h = 30cm;

- esoša vai uzbēruma grunts.

Nobrauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h = 8cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h = 5 cm;

- šķembu maisījums (0-45mm),h = 24cm;

- vidēji rupja smilts, h = 30cm;

- ģeokompozīts Combigrid 30/30 Q1 vai analogs*;

- esošā vai uzbēruma grunts;

Gājēju ietves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h = 6cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h = 5 cm;

- šķembu maisījums (0-45mm),h = 15cm;

- vidēji rupja smilts, h = 30cm;

- esošā vai uzbēruma grunts;

Pie tilta pāri Garbāru upei nogāzes paredzēts nostiprināt nogāzes ar laukakmeņiem uz cementa javas.

Ceļa zīmes

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Zīmes paredzams uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=69mm) uz betona C16/20 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”.

Lietus kanalizācijas daļa

Ielai paredzēts ierīkot daļēji slēgta tipa lietus ūdens atvades sistēmu ar uztvērējakām (gūlijām), ceļa posmā no Raiņa ielas līdz Latgales ielai projektā paredzēts atklāta tipa lietus ūdens atvades sistēma uz esošajiem grāvjiem, lai savāktu ūdeni no pieguļošajiem zemes īpašumu pagalmiem. Ceļa posmā no Rūpniecības ielas līdz tiltam pāri Garbāru upei paredzēts ierīkot atvērta tipa lietus ūdens atvades sistēmu uz grāvjiem. Projektā ir paredzēta eksistējošo lūku nomaiņa uz peldošā tipa lūkām.

Elektroapgādes daļa

Projektā paredzēta jauna spēka un apgaismojuma tīkla izbūve.

Ārējais apgaismojums

Uz AMB, H=8m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pretvandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 150W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

0.4 kV elektroapgādes tīkli

Paredzēts nomainīt esošo gaisvadu līniju pret kabeli zemē un esošajiem elektriskā tīkla patērētājiem uzstādīt jaunās uzskaites sadalnes. Dažās vietās iespējams saglabāt esošas komutācijas un uzskaites sadalnes, kā arī jauna tīkla izbūvei izmantot agrāk guldītus kabeļus.

Vājstrāvas daļa

Kanalizācijas celtniecību veikt 0,8 m dziļumā ar caurulēm D=50 un 100 mm.

Projektā paredzēts:

- jaunu PVC cauruļu ieguldīšana starp sakaru kabeļu akām;

- esošo azbestcementa cauruļu demontāža un utilizācija, esošos kabeļus aizsargājot ar šķeltā tipa caurulēm;

- rezerves caurules d=100 mm ieguldīšana.

3.daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

Ceļu daļa

Raiņa ielas posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai ir paredzēta divvirzienu satiksme ar 2x3.00m platām braukšanas joslām un kopējo brauktuves platumu 6,00m. Gājēju ietve ir paredzēta Raiņa ielas pāru numuru pusē 1,50 m plata.

Lietus ūdens novade

Raiņa ielas posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai ir paredzēta slēgtā lietus ūdens novade gūlijās, tālāk novadot uz kopēju kolektoru, no kura, savukārt,  ūdens tiks novadīts grāvī.

Projektētās segas konstrukcijas

1. Segas konstrukcijas tips Raiņa ielas brauktuvei

| Seguma dilumkārta | 4,0 cm asfaltbetons AC 11 |
| --- | --- |
| Seguma kārta | 6,0 cm asfaltbetons ACb 22 |
| Segas pamata nesošā kārta | 20,0 cm šķembu maisījums fr. 0/45 |
| esošā grunts | esošā grunts |

2. Segas konstrukcijas tips Raiņa ielas nobrauktuvēm

| Seguma dilumkārta | 5,0 cm asfaltbetons AC 11 |
| --- | --- |
| Segas pamata nesošā kārta | 20,0 cm šķembu maisījums fr. 0/45 |
| esošā grunts | esošā grunts |

3. Segas konstrukcijas tips Raiņa ielas ietvei.

| Seguma dilumkārta | 6,0 cm betona bruģakmens |
| --- | --- |
| Izlīdzinošā kārtiņa | 5,0 cm šķembu izsijas |
| Segas pamata nesošā kārta | 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0/45 |
| esošā grunts | esošā grunts |

Lietus ūdens kanalizācija

Tehniskā projekta „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai Ludzā, Ludzas novadā” ŪKT daļa ietver darbus, kas saistīti ar lietus kanalizācijas vada izbūvi J.Raiņa ielas posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, attiecīgo skataku un lietus gūliju uzstādīšanu.

Ūdensapgāde

Ārējie ūdensvada tīkli projektēti no polietilēna (PE) PN10 klases caurulēm ar diametru 25-110mm. Cauruļu savienošanas veids – elektrometināmas uzmavas vai spoguļmetināsanas metode. Ūdensvada tīklu iebūves dziļums 1.80-2.25m saskaņā ar sistēmas garenprofilu, ievērojot esošo komunikāciju izvietojumu.

Kanalizācija

Ārējie kanalizācijas tīkli projektēti no PP, SN8, OD160-250mm uzmavu tipa caurulēm. Cauruļu iebūves veids – atklātā tranšejā. Cauruļu montāža veicama saskaņā ar ražotāja norādēm, ievērojot iebūves tehnoloģiju.

Ārējie apgaismojuma tīkli

Izbūvēt jaunu apgaismojuma tīklu Raiņa ielas posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, uzstādot jaunus 10m cinkotus apgaismojuma balstus un SGP tipa gaismekļus ar 150W nātrija spuldzēm.

Energoapgādes daļa

Ārējie 0,4kV elektroapgādes tīkli

Projektā paredzēts nomainīt esošo gaisvadu līniju pret kabeli zemē un esošajiem elektriskā tīkla patērētājiem uzstādīt jaunās uzskaites sadales.

4. daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „1.Maija ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai (I kārta) un 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Kr. Barona ielas līdz Tirgus ielai Ludzā, Ludzas novadā”

1. Maija iela posmā no Tirgus ielas līdz Kr. Barona ielai

Ceļa daļa

Projektētā 1. Maija iela ir 132.5m gara. Ielas brauktuves platums – 3,5 m.

Projektējamai ielai paredzēts izveidot 4 nobrauktuves uz īpašumiem, nobrauktuvju platumi – no 4,0 m līdz 5,0 m. Ielas abās pusēs projektētas vidēji  1,5m platas gājēju ietves. Ietvju segumam un nobrauktuvēm paredzēts URICO tipa betona bruģakmens, atbilstoši Ludzas pilsētas vizuālam izskatam.

Segas konstrukcijas

Brauktuves un nobrauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=8 cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h=5 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=25 cm;

- vidēji rupja smilts*, h=40 cm;

- ģeokompozīts Combigrid 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbēruma grunts.

Brauktuves un autostāvvietas segas konstrukcija:

- pieskaldītie akmeni/kaltais bruģakmens, Ø10-15 cm;

- šķembu izsijas (2-5mm), h = 10cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=25 cm;

- vidēji rupja smilts*, h=40 cm;

- ģeokompozīts Combigrid 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbēruma grunts.

Ietvju segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=6 cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h=5cm;

- šķembu maisījums (0-45 mm), h=15 cm;

- vidēji rupja smilts*, h=30 cm;

- ģeokompozīts Combigrid 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbēruma grunts.

* Pēc pasūtītāja prasības, drenējošo smilts kārtu nebūvēt, izvērtēt būvdarbu laikā.

Salaiduma vietās ar Kr.Barona un Tirgus ielu segas konstrukcija:

- esošā a/bet frēzēšana, h=10 cm un segas virskārtas atjaunošana ar AC11 surf a/bet, h=4 cm;

- AC22base/bin a/bet, h=6 cm;

- esošā segas konstrukcija.

Lietus ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai tiks izveidoti atbilstoši šķērskritumi. Ielai paredzēts ierīkot slēgta tipa lietus ūdens atvades sistēmu ar uztvērējakām (gūlijām). Attālumi starp gūlijām pieņemti atkarībā no noteces laukuma lieluma: nepārsniedzot 400m2.

Ceļa zīmes

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Zīmes paredzams uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=69mm) uz betona C16/20 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”.

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa

Projektā ir paredzēta eksistējošo lūku nomaiņa uz peldošā tipa lūkām. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Energoapgādes daļa

Projektā paredzēta jauna spēka un apgaismojuma tīkla izbūve.

Ārējais apgaismojums:

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļlīniju ar AMB balstiem, balstu augstums 8m. Uz AMB, H=8m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pret vandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 150W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

0.4 kV elektroapgādes tīkli:

Projektā paredzēta esoša elektroapgādes tīkla rekonstrukcija.

Vājstrāvas daļa

Paredzēts kanalizācijas celtniecību veikt 0,8 m dziļumā ar caurulēm D=50 un 100mm.

Projektā paredzēta:

- jaunu PVC cauruļu noguldīšana starp sakaru kabeļu akām KA-46/2, KA-47, KA-48, KA-49

- kabeļu kanalizācijas ievadu celtniecība mājām 1. Maija ielā 7, 8/21, 10/20 un Kr. Barona 43a no 1. Maija iela pusēs, kā arī rezerves kabeļu kanalizācijas ievadu celtniecība līdz mājām 1. Maija ielā 12, 16.

1. Maija iela posmā no M. Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai

Ceļa daļa

Projektētā 1. maija iela ir 109.38m gara. Ielas platums – 6m. Projektējamai ielai paredzēts izveidot 7 nobrauktuves uz īpašumiem, nobrauktuvju platumi – 3,5m un 5,5m.

Ielas abās pusēs projektēta 1,5m plata zālā josla kā arī gājēju ietves – vidēji 1,5m platas. Ietvju segumam un nobrauktuvēm paredzēts URICO tipa betona bruģakmens, atbilstoši Ludzas pilsētas vizuālam izskatam.

Segas konstrukcijas

Brauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=8 cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h=5 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=25 cm;

- ģeorežģis Secugrid 80/80 vai analogs;

- vidēji rupja smilts, h=40 cm;

- ģeotekstils NW15 vai analogs.

Ietvju segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=6 cm;

- cementa/smilts maisījums 1:8, h=5 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=15 cm;

- ģeorežģis Secugrid 80/80 vai analogs;

- vidēji rupja smilts, h=30 cm;

- ģeotekstils NW15 vai analogs

Ceļa zīmes

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes.

Zīmes paredzams uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=69mm) uz betona C16/20 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”.

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa

Sadzīves kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas vads pieslēdzas pie Mazā Ezerkrasta ielas kanalizācijas.

Lietus kanalizācija

Ielai paredzēts ierīkot slēgta tipa lietus ūdens atvades sistēmu ar uztvērēj akām (gūlijām) kā arī padziļināt esošo redeļtekni. Lietus ūdens kanalizācija pieslēdzas pie esošas kanalizācijas K5 Baznīcas ielā un 1. Maija ielā pie K4.

Ūdensvads

Projektējamais ūdensvads pieslēdzas pie Baznīcas ielas ūdensvada.

Energoapgādes daļa

- Ārējais apgaismojums

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļlīniju ar AMB balstiem, balstu augstums 8m. Uz AMB, H=8m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pret vandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 100W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

- 0,4 kV elektroapgādes tīkli:

Projektā paredzēts nomainīt esošo gaisvadu līniju pret kabeli zemē un esošajiem elektriskā tīkla patērētājiem uzstādīt jaunās uzskaites sadales.

5.daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ezera šķērsielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā”

Ceļa daļa

Projektētās ielas garums – 88.77m. Ielas braucamās daļas platums – 5.50m.

Ielas posmā paredzētas sešas nobrauktuves uz zemes īpašumiem. Nobrauktuvju platumi – 3,5m, 4,5m un 5,9m.

Brauktuves abās pusēs paredzētas gājēju ietves. Ietvju platums – mainīgs. Segums ietvēs un nobrauktuvēs paredzēts no URICO tipa betona bruģakmens, atbilstoši Ludzas pilsētas vizuālam izskatam.

Brauktuves malās, 25cm platumā, izveidota pieskaldīto akmeņu josla. Brauktuves segums – betona bruģakmens.

Segas konstrukcijas

Brauktuves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=8 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=25 cm;

- ģeorežģis Secugrid 80/80 vai analogs;

- vidēji rupja smilts, h=40 cm;

- ģeotekstils NW15 vai analogs.

Ietvju segas konstrukcija:

- betona bruģakmens, h=6 cm;

- šķembu maisījums (fr. 0-45 mm), h=15 cm;

- ģeorežģis Secugrid 80/80 vai analogs;

- vidēji rupja smilts, h=30 cm;

- ģeotekstils NW15 vai analogs

Ceļa zīmes

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Zīmes paredzams uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=69mm) uz betona C16/20 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”.

Energoapgādes daļa

Projektā paredzēta jauna spēka un apgaismojuma tīkla izbūve.

Ārējais apgaismojums

Uz AMB, H=8m metāla balstiem paredzēts uzstādīt gaismekļus ar aizsardzības pakāpi ne mazāku par IP66 un pretvandāļu aizsardzību IK10. Gaismekļos uzstādīt 100W nātrija spuldzes. Balstus nepieciešams montēt uz betona pamata.

0,4 kV elektroapgādes tīkli

Paredzēts nomainīt esošo gaisvadu līniju pret kabeli zemē un esošajiem elektriskā tīkla patērētājiem uzstādīt jaunās uzskaites sadalnes. Dažās vietās iespējams saglabāt esošas komutācijas un uzskaites sadalnes, kā arī jauna tīkla izbūvei izmantot agrāk guldītus kabeļus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa

Sadzīves kanalizācija

Paredzēta sadzīves kanalizācijas vada pieslēgšana pie Mazā Ezerkrasta ielas kanalizācijas K-1.

Lietus kanalizācija

Paredzēta lietus ūdens kanalizācijas pieslēgšana pie esošās kanalizācijas K-2 Baznīcas ielā.

Ielai paredzēts ierīkot slēgta tipa lietus ūdens atvades sistēmu ar uztvērējakām (gūlijām) kā arī padziļināt esošo redeļtekni.

Ūdensvads

Projektējamais ūdensvads pieslēdzas pie Baznīcas ielas ūdensvada.

6.daļa

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā”

Ceļa daļa

Ielas trase projektēta no krustojuma ar Liepājas ielu līdz krustojumam ar A. Upīša ielu. Iela projektēta ar divām joslām un 0,50 m platām nomalēm. Joslas platums ir mainīgs – no 2,50 m līdz 2,75 m.

Kopumā paredzēts izveidot 44 nobrauktuves un 4 mezglus. Projektā paredzētas divu tipu nobrauktuves. Lai pasargātu pagalmus no lietus ūdens, kas tiek atvadīts no ielas virsmas, II tipa nobrauktuves tiek nodalītas no brauktuves ar pazemināto ceļa apmali 100.22.15, kura tiek pacelta 3cm augstumā virs brauktuves līmeņa.

Ceļa garenprofils

Pamatbrauktuves garenprofils veidots aptverošs – nelielā uzbērumā (līdz +10 cm) un nelielā ierakumā (līdz -20 cm), kopējot esošo garenprofilu, padarot to plūdenāku.

Ceļa klātne un segas konstrukcija

Ielas šķērsprofila parametri projektēti saskaņā LVS 190–2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”. Ceļa segas konstrukcija ir projektēta pēc VSN 46-83 metodikas saskaņā ar rokasgrāmatu „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997).

Brauktuve projektēta ar 5,00 – 5,50m platu karstā asfalta segumu. Projektēts 2,5% liels divpusējs un 2,5% liels vienpusējs šķērskritums. Vienpusējs kritums atsevišķos trases posmos veidots, lai nodrošinātu efektīvāku ūdens novadi.

I Brauktuves segas konstrukcija:

- karstais asfalts AC – 16 surf, stiprības klase S III, h = 6 cm;

- izlīdzinošā minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta, stiprības klase N III, h = 10-15 cm;

- ģeorežģis Enkagrid MAX 30 vai analogs;

- profilēta un sablīvēta esošā grunts.

II Brauktuves segas konstrukcija:

- karstais asfalts AC – 16 surf, stiprības klase S III, h = 6 cm;

- minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta, stiprības klase N III, h = 10 cm;

- ģeorežģis Enkagrid MAX 30 vai analogs;

- minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta, stiprības klase N III, h = 15 cm;

- profilēta un sablīvēta esošā grunts.

Komunikācijas

Ielas izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: sadzīves kanalizācija un ūdensvads, komunikāciju gaisvadi, augstsprieguma elektrības kabelis, zemsprieguma gaisa kabeļi. Vietā, kur trasi šķērso telekomunikāciju kabelis, tam paredzēta iečaulošana, un blakus tiks ieguldīta rezerves caurule. Visiem aku vākiem paredzēta līmeņošana, izmantojot peldošos aku vākus.

Lietus ūdens novadīšana

Būvprojekta ietvaros paredzēts izveidot atklātu lietus ūdens novades sistēmu. Ūdens novade no brauktuves paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to sāngrāvjos. Paredzēta esošo grāvju pārrakšana un pagarināšana. 75m garā posmā, sākot no pk 5+24, ielas labajā pusē projektēta betona tekne 100x32x15, tādējādi nodrošinot ūdens atvadi no posma, kurā nav iespējams izbūvēt sāngrāvi.

Satiksmes organizācija

Satiksmes organizācijai projektā paredzēts uzstādīt ceļa zīmes saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem standartiem. Kopā projektā paredzēts uzstādīt 35 ceļa zīmes. Ja iespējams saglabāt esošas ceļa zīmes, to nepieciešams īstenot, saskaņojot ar pasūtītāju un autoruzraugu. Visā rekonstruējamā ielas posma garumā paredzēts ieklāt horizontālos brauktuves apzīmējumus, kopējā ieklājamo apzīmējumu platība – 36.00 m2.

Horizontālos marķējumus paredzēts veidot no karstā termoplasta.

Apgaismojums

Ielas apgaismojums

- Parku ielas posmā no Liepājas ielas līdz A.Upīša ielai izbūvēt 8m augstus cinkotus apgaismojuma balstus, uz kuriem paredzams uzstādīt TECEO 2 gaismekļus ar 151W LED spuldzi;

- Starp apgaismojuma balstiem izbūvējams 0,4 kV kabelis AXPK 4x35;

- Parku ielas apgaismojuma posms no Liepājas ielas līdz A.Upīša ielai pieslēdzams pie esošās ielu apgaismojuma līnijas.

Vājstrāvas daļa

Projekta paredzēts:

18. novembra ielas posmā no esošās akas līdz Parku ielai:

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø100 sakaru kabeļu kanalizāciju pār ceļu un līdz Parku ielai (83,0 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas 18. Novembra ielā Nr.1 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (9,3 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas 18. Novembra ielā Nr.3 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz zemesgabalu robežai (3,9 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas 18. Novembra ielā Nr.5 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (9,3 m);

- Uzstādīt 3 sakaru kabeļu kanalizācijas akas (5 akas - KP-PEH tipa);

- Saglabāt esošo sakaru kabeļu situāciju.

Parku ielas, posmā no ēkas 25 līdz ēkai 29:

- Demontēt esošo Lattelecom balstu

- Izbūvēt 2 cauruļu Ø100 sakaru kabeļu kanalizāciju pa Parku ielu (25,0 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas Nr.25 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (21,0 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas Nr.27 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (7,3 m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas Nr.27A no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (22,0m);

- Izbūvēt 1 cauruļu Ø50 sakaru kabeļu kanalizāciju pie mājas Nr.29 no sakaru kabeļu kanalizācijas un līdz ēkai (50,0 m);

Visi kabeļi līdz abonentiem tiek vilkti no sadales skapja Nr. 5722XC0008*, kas atrodas blakus ēkai 18. Novembra ielā 4.

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa

Sadzīves kanalizācija

Projekta ietvaros paredzēts no jauna izbūvēt 577.2 m garus pašteces kanalizācijas tīklus:

- PP SN8 Ø 160, - 173.2 m;

- PP SN8 Ø 200, - 404.0 m;

Atsevišķos esošā kanalizācijas kolektora posmos, kuru ekspluatācija tiks turpināta, paredzēts veikt cauruļvadu skalošanu un CCTV pārbaudi, kā arī esošo kanalizācijas aku vāku, pārsedžu un augšējo grodu nomaiņa un hidroizolācijas atjaunošana.

Sadzīves kanalizācijas sistēmā veicamo darbu apjoms:

- Sadzīves kanalizācijas tīkli - 577.2m

- Kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas (Ø1000 - 20 gab.) un (Ø1500 - 2 gab.);

- Plastmasas skatakas Ø560/500mm (19 gab.), Ø400/315mm (1 gab), Ø200/160mm (21 gab);

- Spiediena dzēšanas aka (1 gab. - Ø 1000)

- Sadzīves kanalizācijas spiedvads (Ø 63 235.2 m);

- Jaunprojektējama sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija (1 kpl.);

- Teritorijas labiekārtošana;

- Grunts nomaiņa

- Sadzīves kanalizācijas spiedvads

Kanalizācijas spiedvada izbūve no KSS-1 līdz pieslēgumam pie projektēta pašteces kanalizācijas cauruļvada:

PEHD CR PN10 SDR17 Ø63, L = 235.2 m

Projektējamā kanalizācijas spiedvada izbūvei paredzēts izmantot PEHD CR SDR17 Ø63 mm caurules ar spiediena klasi PN10, piemēram, Evopipes - EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs.

- Pašteces kanalizācijas akas

Sadzīves kanalizācijai pēc projekta paredzētas plastmasas Ø560/500mm, Ø400/315mm un Ø200/160mm, kā arī dzelzsbetona grodu Ø1000 un Ø1500mm akas.

- Kanalizācijas māju pieslēgumi

Jauni māju pieslēgumi jāizbūvē līdz sarkanajai līnijai. Jauns kanalizācijas māju pieslēgums ietver PP Ø160 cauruļvadu no maģistrālā kolektora akas līdz zemes gabala robežai vai žogam.

- Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija

Projektā paredzēts izbūvēt vienu rūpnieciski ražotu automatizētu pazemes tipa sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju. Sūkņu stacijas vākam jābūt hermētiskam un slēdzamam. Sūkņu stacija paredzētas no augstas stiprības polietilēna PEHD materiāla. Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, ķīļveida aizbīdņiem un 3 līmeņa devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa). Sūkņu stacija jāpieslēdz SCADA sistēmai.

- 7.daļa

- Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielas krustojumā”

Projektējamais objekts ir laukums pie Ludzas novada pašvaldības ēkas Raiņa un Stacijas ielas krustojumā. No ziemeļu puses to norobežo Raiņa iela, no rietumu puses – Stacijas iela. Labiekārtojamās teritorijas aptuvenā platība 4000 m2. Laukums tiek sadalīts divās daļās – gandrīz puse no laukuma platības tiek paredzēta automašīnu stāvlaukumam, bet otra daļa tiek atvēlēta atpūtas zonai.

Automašīnu stāvlaukums

Lai ievērotu satiksmes drošības noteikumus, iebraukšana un izbraukšana no stāvlaukuma tiek organizēta gan no Raiņa, gan no Stacijas ielas. Laukumā ir paredzēta vieta 38 automašīnām, no kurām divas vietas ir paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Atpūtas zonas labiekārtojums

Laukuma daļa, kas paredzēta atpūtas zonas izveidošanai, tiek saglabāta esošajās augstuma atzīmēs, lai nepalielinātu zemes darbu apjomus.

Laukuma augšējā terasē paredzēts bruģēts laukums. Laukuma segums – pelēks betona bruģakmens ar granīta bruģakmens joslām. Paredzēta vieta Ziemassvētku egles uzstādīšanai.

Laukuma zemākajā terasē ir paredzēta atpūtas zona ar kokiem, soliņiem, košumkrūmu dobēm un saules pulksteni laukuma centrā. Tiek saglabāta esošo puķu dobju atrašanās vieta, demontējot esošās atbalsta sienas un izbūvējot jaunas plēsta akmens atbalsta sienas ar granīta nosegplāksni. Dobes veidotas ar slīpumu uz ielas pusi. Centrālo kāpņu vietā ierīko pandusu.

Apgaismojums

Visā laukuma teritorijā ir paredzēta jauna apgaismes tīkla izbūve, paredzot automašīnu stāvlaukuma izgaismošanu ar laternām uz 8 m augstiem balstiem un atpūtas zonas un parkā gājēju celiņa izgaismošanu ar laternām uz 4 m augstiem balstiem. Pie soliņiem segumā un saules pulkstenī ir paredzēti iestrādāti LED gaismas ķermeņi.

Laukumam ir sava atsevišķa elektroapgāde, ar iespēju ieslēgt dažādu apgaismojumu veidu. Pie ēkas sienas izvieto elektrosadales skapi. Paredzētas arī rozetes ar iespēju pieslēgties pasākumu laikā. Eglei un videoekrānam sava atsevišķa pieslēgšanās vieta.

4. Pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

Tehniskais piedāvājums

- Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

  - Pretendentam (piegādātāju apvienības gadījumā vismaz vienam no apvienības dalībniekiem) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei pilsētas ielu rekonstrukcijas būvuzraudzībā (ieskaitot apakšuzņēmēju paveikto), kas atbilst zemāk dotajām prasībām:

Prasība

Veikta pilnā būvuzraudzībā, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, vismaz 3 (trīs) pilsētas ielu rekonstrukcijas (t. sk. apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve) darbi būvdarbu līgumiem, no kuriem vismaz 2 (divi) katra izpildīta būvdarbu līguma vērtība ir noteikta saskaņā ar Nolikuma 2.1.9.5. apakšpunktu.

1.2. Lai apliecinātu pieredzi Nolikuma 2.1.9.5. punktā un Nolikuma 4. pielikuma 1.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem kas atbilst minētajām prasībām:

| Nr.p.k. | Līguma priekšmets, adrese | Līguma izpildes laiks | Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 1.1. punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis | Būvdarbu apjoms LVL bez PVN, par kuru veikta būvuzraudzība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Personāla pieredze

Informāciju saskaņā ar Nolikuma 2.1.9.2. punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas instrukcijā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

2.1. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta Būvuzraugam ceļu un ielu

būvuzraudzībā jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificēts speciālists ceļu (ielu un laukumu) būvuzraudzībā.

2. Speciālists ar augstāko izglītību būvniecības jomā.

3. Iepriekšējo 3 gadu laikā būvuzraugam ir pieredze būvuzraudzības veikšanā vismaz 2 (divi) būvdarbu līgumiem, kura ietvaros tika veikti rekonstrukcijas vai izbūves būvdarbi uz pilsētas ielām ar apakšzemes inženierkomunikācijām un vismaz 1 (viens) no tiem izpildītā līguma būvdarbu vērtība ir vismaz Ls 500 000,00 (pieci simti tūkstoši latu), ar PVN apmērā.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze vadošā būvuzrauga pienākumu izpildē ielu objektu būvniecībā un uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums | Amata pienākums | Būvuzraudzības veikšanas gads | Uzraudzīto būvdarbu apjoms: 1) LVL bez PVN. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs ;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

2.2. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam lietus ūdens kanalizācijas

sistēmu būvuzraudzībā jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificēts speciālists dotajā jomā – kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā.

2. Speciālists ar augstāko izglītību būvniecības jomā.

3. Iepriekšējo 3 gadu laikā lietus kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugam ir pieredze vismaz 2 (divi) lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas darbu līgumos uz pilsētas ielām.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze vadošā būvuzrauga pienākumu izpildē ielu objektu būvniecībā un uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums | Amata pienākums | Būvuzraudzības veikšanas gads | Uzraudzīto būvdarbu apjoms: 1) LVL bez PVN; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

2.3. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam elektroapgādes un apgaismojuma līniju izbūves būvuzraudzībā jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificētam speciālistam elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā ar pieļaujamo spriegumu ne mazāk kā līdz 1 kV

2. Iepriekšējo 3 gadu laikā elektroapgādes un apgaismojuma līniju izbūves darbu uzraudzības pieredze vismaz 2 (divi) pilsētas ielu rekonstrukcijas darbu līgumos uz pilsētas ielām.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze elektroietaišu sistēmu ne mazāk kā līdz 1 kV būvdarbu uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

2.4. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu uzraugam jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificētam speciālistam telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu uzraudzībā.

2. Iepriekšējo 3 gadu laikā elektroietaišu būvdarbu uzraudzības pieredze vismaz 2 (divi) pilsētas ielu rekonstrukcijas darbu līgumos uz pilsētas ielām.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

3. Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā % |  |

Pretendenta - piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums

par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _____________________________________________ (<piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> piegādātāju apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem _______________________________ (<piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Piegādātāju apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| 1.¹ Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

Datums

1.¹ Attiecas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.

4. Darba organizācija

4.1. Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt Pakalpojumu un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus. Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

- Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvuzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

- Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt;

- paredzētais būvuzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika sadalījumu u.tml.);

- būvuzraudzības pakalpojumu procedūru aprakstus saskaņā ar būvobjektā veicamajiem darbiem:

  - uzraudzība pirms būvdarbu uzsākšanas,

  - uzraudzība būvdarbu izpildes laikā,

  - uzraudzība pēc būvdarbu pabeigšanas,

- pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.

Pretendentam ar mērinstrumentu palīdzību jāspēj veikt būvobjektā ģeometrisko parametru pārbaudes, grunts sablīvējuma pārbaudes, asfalta virsmas temperatūras pārbaudes, iebūvēto kanalizācijas cauruļu pārbaudes un citas nepieciešamas būvdarbu izpildes kvalitātes pārbaudes.

5.Pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF

Pretendents ______________________________________________________________ piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumus objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” _______________________________________ par

(konkrētās daļas nosaukums)

______________________              ________________________________ bez PVN;

cena cipariem LVL

(katrai daļai atsevišķi)                                                          cena vārdiem LVL

_____________________               ________________________________ 21% PVN;

cena cipariem LVL                                                           cena vārdiem LVL

(katrai daļai atsevišķi)

PAVISAM KOPĀ:

_____________________               _____________________________________

cena cipariem LVL                                                           cena vārdiem LVL

(katrai daļai atsevišķi)

* Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

- būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;

- būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

- visi citi izdevumi, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, t.sk., nolikuma 3.4.6. punktu;

- izdevumi, kas nepieciešami būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai garantijas periodā;

- visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

Pretendents:____________________________________________________________

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:_______________________________________

_______________________________________________________________________

Paraksts: _________________________________________

Datums: ____________________________________

Z.V.

6. Pielikums

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi

objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma

rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2013/21/ERAF nolikumam

LĪGUMA Projekts Nr. ____

Par būvuzraudzības veikšanu „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”

Ludzā                                          					2013. gada ___. ______

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, adrese: Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, kuras vārdā uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata rīkojas tās izpilddirektors ............., no vienas puses, un

________________________(reģ. Nr.), turpmāk tekstā – BŪVUZRAUGS, kuru uz pamata pārstāv tās, no otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - PUSES, katrs atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/21/ERAF) rezultātiem (protokols Nr.__), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1.Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZRAUGS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt būvuzraudzību  objektā „………………………………………………………….” - turpmāk Līguma tekstā Būvuzraudzība.

1.2. Šajā Līguma punktā noteiktos ............ ielas, ...............ielas (posmā ..................................... ielai) un ....................... ielas Ludzā rekonstrukcijas darbus Pasūtītāja uzdevumā, pamatojoties uz Būvdarbu līgumu Nr. ___ veic „- turpmāk Līguma tekstā saukti arī būvdarbi. ________________, juridiskā adrese: _______________, vienotās reģ. Nr.).

1.3. Šajā Līguma punktā noteiktā ............... ielas, ............ ielas (posmā ........................... līdz ........... ielai) un ...................Ludzā rekonstrukcija tiek realizēta atbilstoši SIA „…….” izstrādātajam būvprojektam „.............. ielas, ...............ielas (posmā no ..................līdz ................. ielai) un .................. ielas Ludzā rekonstrukcija” - turpmāk Līguma tekstā tehniskais projekts.

1.4. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” un Līguma nosacījumiem.

1.5. Līgums tiek finansēts saskaņā ar nosacījumiem.

2. Līguma termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

2.2. BŪVUZRAUGS uzsāk veikt Būvuzraudzību un veic darbus līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā objekta, t.i. ……………………… darbu pabeigšanas, saskaņā ar Pasūtītāja un _____ „_________” (būvdarbu izpildītājs)-„ noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. _____ kalendāro grafiku.

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1. BŪVUZRAUGAM un piedāvātajiem speciālistiem ir šādi pienākumi:

3.1.1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir LR Ministru kabineta noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.1.2. iepazīties ar PASŪTĪTĀJA un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.1.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.1.4. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību tehniskajam projektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - normatīvie akti);

3.1.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajam projektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta, kas noteikts Līguma punktā 1.1., konstrukcijās;

3.1.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.9. 30 (trīsdesmit) minūšu laikā ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.1.10. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 155.punktu;

3.1.11. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajam projektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.1.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.1.13. ziņot PASŪTĪTĀJAM un Ludzas novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no tehniskā projekta;

3.1.14. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, Ludzas novada Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus  normatīvajos aktos noteiktajā  kārtībā. BŪVUZRAUGS rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.1.15. BŪVUZRAUGS iesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti par veikto Būvuzraudzību par iepriekšējo mēnesi kopā ar rēķinu;

3.1.16. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi – _____________________________ rekonstrukcijas pabeigšanas, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3.1.17. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem līguma 1.1.punktā noteikto objektu ekspluatācijā pēc tā renovācijas pabeigšanas;

3.1.18. informēt Ludzas novada Būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.1.19. iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu Būvuzrauga saistību raksta eksemplāru;

3.1.20. veikt citas darbības, kas noteiktas Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumos Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

3.1.21. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi. Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.

3.1.22. piedalīties būvdarbu veicēja rīkotajās sapulcēs.

3.2. BŪVUZRAUGAM ir šādas tiesības:

3.2.1. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un būvuzņēmēja jebkurus tehniskā projekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti),  lai  rastu  precīzu  pārskatu  par būvdarbu gaitu;

3.2.2. saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību tehniskajam projektam;

3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Ludzas novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

4. Būvuzrauga atbildība

4.1.	BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par:

- būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Līgumā noteiktajiem būvnormatīviem un Līgumam;

- būvdarbu uzsākšanu Līguma 1.1.punktā noteiktajā objektā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

- tehniskā projekta īstenošanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;

- to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un tehniskajam projektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.1.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ;

    - PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību un kurus BŪVUZRAUGS apmaksā no saviem līdzekļiem

- Ja BŪVUZRAUGS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, BŪVUZRAUGA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka ___ pilsētas Būvvaldes organizētās ekspertīzes atzinumā.

- BŪVUZRAUGA domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Ludzas novada Būvvalde.

- Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004.  noteikumu Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” ievērošanu un izpildi”. BŪVUZRAUGS nodrošina, ka visā šī Līguma darbības laikā spēkā būs BŪVUZRAUGA darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kas paredz atbildības limitu ne mazāk kā LVL 100 000,00 - (viens simts tūkstoši latu 00 santīmu) par iespējamiem trešajām personām un/vai PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem. Vienu civiltiesiskās apdrošināšanas polises un tās pielikumu eksemplāra oriģinālu BŪVUZRAUGS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līguma spēkā stāšanās dienā. Apdrošināšanas polise un tai pievienotie apdrošināšanas noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1.	PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

- samaksāt BŪVUZRAUGAM par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem;

- pirms Līguma 1.1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt BŪVUZRAUGU ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2.	PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības:

- prasīt un saņemt no BŪVUZRAUGA Līgumā noteikto saistību izpildi;

- saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.

- jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem;

- ja BŪVUZRAUGS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, lauzt Līgumu.

- PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Līguma summa un samaksas kārtība

- Līguma summa par Līgumā noteiktās  Būvuzraudzības  izpildi,  tiek noteikta LVL 	un PVN 21% - LVL	, kas kopā sastāda LVL.

- Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvuzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZRAUGAM 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz PASŪTĪTAJAM BUVUZRAUGS, vienlaicīgi iesniedzot arī rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības apjomu.

  - Līgumā noteiktie norēķini ar BŪVUZRAUGU tiek veikti ar pārskaitījumu uz BŪVUZRAUGA līguma 10.punktā norādīto bankas kontu.

  - Līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā noteiktais maksājums ir saņemts BŪVUZRAUGA līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

7.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 7.2. punktā paredzētos nosacījumus.

7.2. Pasūtītājs nepiekrīt 7.1. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

7.3. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt 7.1. punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 7.1. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents  par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot 7.2. punkta 3. apakšpunkta noteikumus.

7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

- Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība

  - Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:

    - Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā - ________________________________________ neuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;

8.2.2.  Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem;

8.2.3.  Būvuzraugs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi;

8.2.4.  Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

8.2.5.  Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts BŪVUZRAUGA vainas dēļ, tad BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma summas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods Būvuzraugam ir jānomaksā 5 (pieci) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Būvuzraugs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZRAUGAM līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts līguma, 2.2.punktā, kavējuma gadījumā, BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas, kas noteikta līguma 6,1.punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma summas, kas noteikta līguma 6.1.punktā.

  - Gadījumā, ja BŪVUZRAUGA vainas dēļ tiek kavēta Būvuzraudzības izpilde, tad BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LVL 100,00 (viens simts lati un 00 santīmu) par katru Būvuzraudzības izpildes kavējuma dienu.

  - PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas BŪVUZRAUGAM noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Garantijas perioda uzraudzība

10.1. Projekta noteiktais garantijas termiņš: 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

10.2. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laika (izņemto ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu, akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.

10.3. Defektu atklāšanas gadījumā, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību.

10.4. Veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām.

- Citi līguma noteikumi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu (kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) iestāšanās līguma darbības laikā.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumā noteikto Būvuzraudzību veic „........................” norīkotie būvuzraugi.

Būvuzraugi pirms Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas paraksta saistību rakstus un iesniedz tos PASŪTĪTĀJAM.

  - Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi PUŠU savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

  - Parakstot Līgumu, BŪVUZRAUGS piekrīt šādam nosacījumam -ja BŪVUZRAUGAM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret PASŪTĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs bez saskaņošanas ar BŪVUZRAUGU veikt BŪVUZRAUGA datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst BŪVUZRAUGA datus).

  - Būvuzraugs, tam Līgumā noteiktās saistības nav tiesīgs nodot trešajām personām bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir ....................., tālrunis, e-pasts _________@ludzaspils.lv.

  - Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no BŪVUZRAUGA puses ir	(tālrunis, e-pasts -)

  - Līgums uzrakstīts uz ______________ lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie BŪVUZRAUGA, trešais – Ludzas novada Būvvaldē.

Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS | BŪVUZRAUGS |
| --- | --- |
| Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.: __ Adrese: Tālrunis: Fakss: Banka: Kods: Konta Nr. | __________________________________ Reģ.Nr.: __ Adrese: Tālrunis: Fakss: Banka: Kods: Konta Nr. |