PASKAIDROJUMU RAKSTS.

- ĒKA / OBJEKTS:

  - Ludzas Lielā sinagoga, adrese 1. Maija ielā 30, Ludzā.

  - kadastra Nr. 6801 004 0332 001

  - valsts nozīmes kultūras (arhitektūras)  piemineklis Nr. 8948

  - atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas vēsturiskais centrs” teritorijā;

  - ir Ludzas novada pašvaldības īpašumā kā Ludzas ebreju biedrības dāvinājums, kurā mērķis ir ēkas saglabāšana;

  - detalizētāka informācija iegūstama 2013. gadā izstrādātajos izpētes (AMIzp, TIS) materiālos.

  - Ēkas oficiāli atzītā kultūrvēsturiskā vērtība:

    - Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ludzas Lielā sinagoga, ņemot vērā ievērojamo autentisko koka daļu īpatsvaru, ir vecākā sinagoga Latvijā un, domājams, arī Baltijā. Abas Latvijas koka sinagogas (Ludzā un Rēzeknē) faktiski uzskatāmas par unikāliem ziemeļaustrumu Eiropas ebreju kultūras pieminekļiem, kas citur Eiropā zaudēti 20.gs. laikā (kopējais vēl eksistējošo koka sinagogu ēku skaits Eiropā nav lielāks par 15). Objektam saglabājies oriģinālais veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, koka pamatkonstrukcija, plānojums, interjers un iekārtas. Fakts, ka Ludzas sinagogas pamatā ir koka ēka, uzsver tās izcilo retuma pakāpi.

Objekta saglabājamās vērtības: koka ēkas telpiskais risinājums pilsētvidē, vēsturiskās koka konstrukcijas, plānojums, interjers un iekārtas.

  - ēka ilgāku laiku netiek izmantota, ēkai ir elektroapgādes pieslēgums pilsētas tīkliem;

  - ēkai nav pieslēgumu ūdensvada, kanalizācijas tīkliem;

  - ēka izvietota ar A fasādi gar 1. Maija ielu, izvietota uz iedibinātās būvlaides. No 3 pusēm ēku ietver kaimiņu nelegāli izveidotie piebraucamie ceļi ērtākai savas mītnes sasniegšanai, šie grunts ceļi rada ļoti nopietnu apdraudējumu ēkas pastāvēšanai uz saglabātībai, jo tiek pastāvīgi uzbērti un paaugstināti, kā rezultātā kultūras piemineklis atrodas noslēgtā ieplakā un pakļauts spēcīgai nokrišņu ietekmei. Ap zemes gabalu Nr. 6801 004 0332 nav nožogojumu.

  - zemes gabalam Nr. 6801 004 0332 Z pusē izvietots neliels nogabals, kas, atbilstoši topogrāfiskajai informācijai, piederīgs zemes gabalam 68010040721, t.i. – pašvaldības īpašumā esošajai ielai. Labiekārtojuma projektā caur šo zemes gabalu tiek paredzēta otra izeja no sinagogas ēkas kāpņu telpas, jo citas iespējas izmantot šo izeju evakuācijai nav, pašvaldība šim risinājumam ir piekritusi un to pilnvaroti apliecina projekta GP lapā.

- VĒSTURISKAS ZIŅAS:

Sinagogas ēka atrodas  Ludzas vēsturiskajā centrā, uz vienas no ielām, kas ved uz pilsētas galveno laukumu. Ap LLS saglabājušās vēl divas ebreju kopienas kulta ēkas, kas pēc 2. Pasaules kara pārveidotas par dzīvojamām ēkām. LLS ēka attēlota 1847. gada Ludzas plānā.

  - Ludzas ebreju kopiena bijusi viena no izglītotākajām Baltijā un Austrumeiropā, no tās cēlušies ievērojami talmūdisti, rabīni, Izraēlas valsts atjaunošanas teorētiķi.

  - 2. Pasaules kara laikā, 1941.  gadā, kvartālos ap LLS okupācijas vara izveidoja Ludzas ebreju geto, kurp pārvietoja visus Ludzas ebrejus, kas tika noslepkavoti. LLS šajā laikā tika izmantota kā visu šo cilvēku dievnams, kas līdz ar to uzskatāms par vienu no tiešākajām 2. Pasaules kara noziegumu pret cilvēcību liecībām. Draudzes darbība atjaunota 1940. gadu beigās, pārtraukta 1990. gadu sākumā.

  - LLS fasādes veidotas t.s. ķieģeļu stilā, izmantojot historisma arhitektūrai raksturīgas aiļu  dekoratīvās formas. Saskaņā ar LVV arhīva 2008. gada 24.10  izziņu Nr. 5-JP-6716/1 Lielās sinagogas ēka celta 1800. gadā rabīna  Z.V. Altšūlera laikā. 2013. gada AMI rezultāti pierāda, ka pašreizējā ķieģeļu fasāde ir radusies kā guļbūves apšuvums, domājams, 19. gs. 2. pusē.

  - Jumts stāvs, četrslīpju, ar mansardam raksturīgu dzegu, ar 1930. gadu skārda segumu. Galvenā dzega ar mutuliem ir koka, saglabājusies nepārveidota kā guļbūves ēkas fasādes sastāvdaļa. Ziemeļu pusē ēkai ir koka piebūve, kurā ir kāpnes uz sieviešu lūgšanu telpu. Fasādes ailojums, veidols, detaļas nav pārveidoti. Visi logi koka, daļa ārējo vērtņu izgatavota 1990. gados, daļa saglabājusies sākotnēja. LLS interjeros sienas klāj kaļķu apmetums uz klūgu pinuma ar krāsojumu. Griestu un centrālā kupola virsapdare ar krāsotu kartonu ir sekundāra, zem tās saglabājusies (raksturīga Lietuvas un Polijas baroka sinagogām) visticamākais, sākotnēja nekrāsotu dēļu apdare, kas stiprināta ar kaltām naglām.

  - Saglabājusies  funkcionālā iekārta un mēbeles, kas lietotas 20. gs. 2. pusē. No 19. gs. 2. puses saglābušies Āron ha Kodeš podests un Bimas podests, lasāmās pultis, soli, baušļu plāksnes, galdi. Visa iekārta ļoti vienkārša, askētiska, kas saistāms ar draudzes traģisko vēsturi un postījumiem kara un pēckara gados.

  - Sinagogas plānojuma struktūra (vīriešu lūgšanu telpa 2 stāvu augstumā ar atsevišķu sieviešu lūgšanu telpu 2. stāvā) norāda uz piederību tipam, kas attiecinām uz 1780. – 1830. gadiem. Ēkas jumta stāvā, ar dzegu pārtrauktā mansardveidīga  forma , lūgšanu telpas pārseguma nekrāsotu dēļu kupols arī norāda uz tuvību reģiona sinagogu baroka tradīcijām. Nepārprotami izsekojamas plānojuma, veidola, interjera, iekārtas elementu analoģijas ar vairākām sinagogām Latvijā (Rēzekne, Riebiņi - zudusi, Preiļi - zudusi), kā arī virkni koka sinagogu Lietuvā un Baltkrievijā. Tas nav nejauši, ņemot vērā Latgales vēsturi 18. / 19.gs. laikā un ebreju ieceļotāju  migrācijas ceļus.

- PAR PROJEKTU:

  - Ēkas restaurācijas projekts šajā posmā  izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam  Tehniskā  projekta  1. kārtas izstrādei   - Arhitektūras un būvkonstrukciju daļas, Tāmju daļa. Projekts izstrādāts SIA „Konvents”  2013. gadā.

  - Projekta izpētes stadijas dokumentācija:

    - Ludzas Lielās sinagogas Tehniskās apsekošanas atzinums, 2013.g.

    - Ludzas Lielās sinagogas Arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte, 2013. g.

    - Ludzas Lielās sinagogas arhitektoniskā uzmērīšana. 2013.

    - Ģeotehniskā izpēte ēkas rekonstrukcijai, atskaite, 2013.

- BŪVPROJEKTĒŠANAS  DALĪBNIEKI:

  - Pasūtītājs – Ludzas novada pašvaldība;

  - Projektētājs – SIA „Konvents”, proj. vad. sert. arh. P. Blūms, sert.  būvinženieri I. Gaile, N. Vasiļevska, arhitekts - tehniķis O. Ozols, un arhitekta asistente L. Ganiņa.

  - Projekta partneri: Ludzas novada Būvvalde, Ludzas novada TIC.

- PROJEKTA MĒRĶIS:

  - Nodrošināt:

  - ēkas saglabāšanu, atjaunot tās funkcionalitāti.

  - Ēkas īpašnieks, Ludzas novada pašvaldība,  pieņēmis lēmumu nodrošināt sinagogas saglabāšanu, veidot ēkas, interjeru un iekārtas restaurāciju un pielāgošanu sabiedriskai funkcijai: ar šādiem darbības veidiem un virzieniem:

  - sinagoga – muzejs;

  - Ludzas geto ekspozīcija;

  - Fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu multimediāla ekspozīcija;

  - Ludzas ebreju vēstures audiovizuālā ekspozīcija.

  - Projekta izstrādes 1. kārtā tiek izstrādāts ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju saglabāšanas un atjaunošanas projekts. 2. kārtā tiek izstrādātas pārējās TP daļas( inženiertīkli), kā arī  interjeru, ekspozīcijas un detalizēto darba rasējumu daļas;

  - ēkas restaurācijas projekta realizācijas rezultātā jāsasniedz šādi autentiskuma parametri:

    - sarkano ķieģeļu mūra daļas saglabā vai atjauno atbilstoši to esošajam mūrēšanas, šuvošanas, šuvju raksturam un tonalitātei;

    - fasāžu dēļu apdarei jābūt veidotai no projektā aprakstītā dēļu un autora apstiprinātā kokmateriāla ar aizmugures rievojumu, malu profilējumu, gruntētai un krāsotai ar materiāliem, ko nosaka projektā jeb precizē darba procesā. Dēļus nešpaktelē. Rezultāta krāsojumam nav jābūt spīdīgam tas var būt matēts vai vidēji matēts, nedaudz lāsumains. Pirms virsapdares darbu izpildes veicami testēšanas mēģinājumi.

    - jaunos logus izgatavo no logiem piemērota, masīva skujkoka. Stiklojums tiek iestrādāts uz tepes, konkrēto produktu precizē darba laikā. Gruntē un krāso vasarā, ar auksti spiestas lineļļas krāsām pa sausu koku.

- Vides pieejamībā:

  - Sakarā ar to, ka vēsturiskās grīdas ir zudušas un tiek koriģēti gan teritorijas, gan iekštelpu grīdu līmeņi, paredzēts nodrošināt vides pieejamību visās 1. stāva telpas, kā arī esošās sausās atejas vietā veidot jaunu, apsildāmu WC telpu, kas piemērota ratiņkrēslu lietotājiem.

  - Durvju ailēs, kurās būs nepieciešami sliekšņi, tie izgatavojami minimālajos gabarītos, lietojami vienkārši šķērsošanas būvnieciskie palīglīdzekļi.

- Drošībā un ugunsdrošībā:

  - Ēka ar koka nesošajām ārsienām un koka siju pārsegumiem atbilst IV ugunsdrošības kategorijai.  Projekta AR un BK daļas paredz visu koka būv – un apdares elementu apstrādi ar pretaizdegšanās preparātiem.

  - Ēkai ir koka ārsienas un pārsegumi, dzelzs skārda jumta segums.

  - Ēkas ugunsnoturības pakāpe ir U3.

  - Izmantošanas veids – IV (muzejs / kulta būve), ēka ir viens ugunsdrošības nodalījums.

  - Ēkas augstākā grīdas līmeņa augstums ir mazāks par 8 metriem, ēkas platība ir mazāka par 1600 kvm.

  - Ēkas kaimiņu zemes gabalos pilsētas attīstības dokumentācijā atzīmētas kā mūra dzīvojamās mājas.

  - Maksimāli pieļaujamais vienlaicīgo apmeklētāju skaits augšstāva telpā – 25.

  - Ēkas ugunsdrošības detekcijas un signalizācijas sistēmas tiks projektētas TP 2. kārtā.

  - Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēts apgādāt objektu ar pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši normatīva prasībām.

  - Atbilstoši normatīva LBN 201-10 kritērijiem un noteikumiem, kā arī un iepriekš uzskaitītajiem ēkas parametriem, ēkas pēc rekonstrukcijas pabeigšanas atbildīs minētā normatīva prasībām.

  - Tā kā ēkas gabarīti un novietojums pieļauj iebrauktuves veidošanu no 1. Maija ielas puses, jānorād, ka rekonstruējamām, renovējamām un restaurējamām būvēm atļauts saglabāt esošos caurbrauktuvju gabarītus (LBN 201-10, 37.p.). Tai pat laikā, ņemot vērā atjaunojamās un blakus esošo ēku ugunsnoturības zemo pakāpi, kā arī citus drošības apstākļus, ieteicams veidot iebrauktuvi  platumā, kas nodrošinātu ugundzēsības transporta iekļūšanu pagalmā – vismaz 15 m.

  - tuvākais ugunsdzēsības hidrants atrodas 54 m attālumā no ēkas, iepretī namam 1.Maija ielā 15.

  - Veicot būvdarbus vēsturiskā koka ēkā, nepieciešams ievērot visstingrāko ugunsdrošības disciplīnu. Smēķēšana būves teritorijā kategoriski aizliegta, ēkas iekšpusē aizliegts uzglabāt uzliesmojošus materiālus, veikt metināšanas darbus bez ugunsdrošības pasākumiem un atkārtotām darba vietas kontrolēm. Aizliegts lietot jebkādas tehnoloģiskās darbības ar atklātu liesmu. Darba vietām un būvlaukumam jābūt nodrošinātam ar lietošanai derīgu, pietiekamu rokas ugunsdzēšanas ierīču skaitu

- Zibensaizsardzība

  - Zibensaizsardzības projekts izstrādājams TP izstrādes 2. kārtā.

- BŪVDARBU PROFESIONĀLĀ SPECIFIKA UN PERSONĀLS:

  - Veicamo darbu kopums plānots ar mērķi nodrošināt profesionālu, kvalificētu, specifisku būvdarbu secību, kas garantētu ēkas autentisku, pārdomātu, ilgtspējīgu saglabāšanu un pilnvērtīgu mūsdienu publisko izmantošanu kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas – dievnama resursu un ētiskās specifikas ietvarā.

  - Paredzamo darbu veicēju - orientējošās būvniecības un amatniecības specialitātes:

  - darbi ar restaurācijas kvalifikācijām:

    - galdnieks – namdaris (logi, durvis, konstrukcijas, mēbeles);

    - mūrnieks;

    - apmetējs;

    - monumentālās glezniecības restaurators;

    - daiļkrāsotājs;

  - celtniecības darbi:

    - betonētājs;

    - namdaris;

    - galdnieks;

    - jumiķis;

    - vispārceltniecisko darbu veicējs;

    - krāšņu un skursteņu mūrnieks.

- Būvuzraugam jābūt ar būvinženiera sertifikāta sadaļu – restaurācijas darbu uzraudzība.

- Restaurācijas darbu apjomu izpildītājiem jābūt ar attiecīgiem amata / aroda kvalifikācijas apliecinājumiem  un/vai  pārliecinošiem kvalitatīvu darbu izpildes apliecinājumiem un atsauksmēm par pabeigtiem vēsturisku koka ēku, guļbūvju, logu, durvju, koka konstrukciju, interjeru polihromijas restaurācijas darbiem.

- Autoruzraudzības procesu vada galvenais autoruzraugs, projekta autors, process notiek atbilstoši Latvijas būvnormatīvam  LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. Projekta  risinājumu  izmaiņas pieļaujamas tikai ar rakstiski apliecinātu autoruzrauga saskaņojumu, atļaut izmaiņu ieviešanu ir tiesīgs autoruzraugs, saskaņojot izmaiņas ar būvuzraugu un pilnvaroto Pasūtītāja pārstāvi. Fasāžu un interjeru kolorīta galīgā toņa noteikšanu apstiprina autoruzraugs pēc toņu paraugu koleģiālas izvērtēšanas. Toņu paraugus uzklāj autoruzrauga norādītās vietās un izmēros, uz saskaņota materiāla pamatnes, atbilstoši toņiem, kas noteikti projektā vai precizēti darba procesā.

  - Autoruzraugam ir tiesības argumentēt, pamatot un prasīt konkrētu izpildītāju kvalifikācijas, profesionālās neatbilstības gadījumos to atstādināšanu no darbu veikšanas. Gadījumā, ja šādas pamatotas prasības netiek pildītas, autoruzraugam ir tiesības vērsties pie Pasūtītāja un Būvinspektora ar lūgumu par būvdarbu apturēšanu.

- BŪVDARBU PROCESS:

  - Detalizētu darbu organizācijas projektu izstrādā TP 2. kārtas ietvaros.

  - Par katra darbu veida, kas prasa tehnoloģisko parametru (temperatūra, mitrums, gada laiks, citi vides parametri) godprātīgu izpildes apstākļu ievērošanu atbild gan galvenais būvuzņēmējs, gan apakšuzņēmēji, gan Pasūtītājs, darbu termiņus un grafikus plānojot atbilstoši iespējām tos kvalitatīvi veikt vispiemērotākajos apstākļos.

  - Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas rūpīgi jāiepazīstas ar visiem projekta dokumentiem, rasējumiem, paskaidrojumiem, piezīmēm, jāiepazīstas ar Arhitektoniski – mākslineiciskās  izpētes materiāliem. Neskaidrības, precizējumi, detalizācijas vai ievērotas neprecizitātes pārrunājamas pirms darbu uzsākšanas.

- DARBI AR KONSTRUKCIJĀM

  - Visas ēkas nesošās konstrukcijas ir koka, kas paliek nemainīgi arī projekta risinājumos un pēc atjaunošanas pabeigšanas.

  - Visas jaunās koka konstrukcijas izbūvēt izbūvēt atbilstoši LBN 206-99. prasībām. Vēsturiskās būvkonstrukcijas pēc iespējas saglabājamas esošajā izpildījumā, izņemot gadījumus, kad to drošība vai noturība nav pilnīgi droša, kad par šaubīgo elementu nepieciešams informēt būv- un autoruzraudzības veicējus.

  - Guļbūves stabilizācijas un mehāniskās fiksācijas veidu, kas nepieciešams uz būvdarbu laiku, izvēlas Būvuzņēmējs atbilstoši savām tehniskajām iespējām un resursiem, to saskaņojot  ar Uzraudzības procesa dalībniekiem.

  - Ķieģeļu apšuvumu demontē manuāli, iepriekš veicot guļbūves pagaidu konstruktīvu fiksāciju darbu laikam.

  - Guļbūves daļas ārsienās tiek posmveidīgi atsegtas, manuāli, pa kārtām noņemot fasāžu apmūrējuma ķieģeļus, iepriekš veicot guļbūves konstrukciju pagaidu nostiprināšanu.

  - Koka konstrukciju bojājumus pēc to atsegšanas nepieciešams dokumentēt un reģistrēt. Darbu procesā par katru no šādiem bojājumiem tiks pieņemts atsevišķs dokumentēts, saskaņots lēmums.

  - Neapstrādātus koksnes bioloģiskos bojājumus būvē nav pieļaujams saglabāt!

  - Vietās, kur notikusi koksnes mikoloģiska infekcija, nepieciešams veikt rūpīgu vietas attīrīšanu un apstrādi ar fungicīdiem preparātiem.

P. Blūms

Atestēts arhitektūras restaurācijas vecmeistars,

VKPAI  Restauratora apliecība Nr 169

Arhitekta prakses sert. 10-0631