APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas 2019. gada 18. aprīļa sēdē

IEPIRKUMA

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2019/12

NOLIKUMS

Ludzā, 2019

- SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā	6

3. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti	7

4. Tehniskais piedāvājums	12

5. Finanšu piedāvājums	13

6. Objektu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	14

7. Komisijas tiesības	14

8. Komisijas pienākumi	14

9 Pretendents, tā tiesības un pienākumi	15

10. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana	15

11. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	16

12. Iepirkuma līgums	17

Pielikumi:

1. pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Pretendenta un /vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

4. pielikums	Būvdarbu vadītāju kvalifikācija un pieredze

5. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma

6. pielikums	Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

7. pielikums	Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

8. pielikums	Tehniskais piedāvājums

9. pielikums	Tehniskās specifikācijas

10. pielikums	Finanšu piedāvājums

# Vispārīgā informācija

1.1. 	Iepirkuma nosaukums ir “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve” (turpmāk tekstā – Iepirkums). Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2019/12.

1.2. 	Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017453 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| e-pasta adrese | dome@ludza.lv |

1.3.	Iepirkuma priekšmets ir A.Upīša un Peldu ielas pārbūve saskaņā ar tehnisko specifikāciju (9. pielikums) un šo ielu posmu pārbūves būvprojektiem.

Iepirkums ir sadalīts divās daļās:

1. daļa “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve”

2. daļa “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve”

Abu daļu kopējā paredzamā līgumcena nepārsniedz 169 999.99 EUR bez PVN

CPV kods: 45000000-7

  - Iepirkuma metode: Iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta kārtībā.

  - Līguma izpildes vieta: Ludza.

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par abām daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt iepirkuma līgumu tikai par 1 daļu, atkarībā no līdzekļu pieejamības un finanšu iespējām.

  - Katra līguma izpildes laiks: 5 (pieci) mēneši (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus) no līguma parakstīšanas dienas līdz objektu pieņemšanai ekspluatācijā.

- 1.8.	 Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

1.8.1.	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājaslapā:

1.8.1.1. http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-buvdarbiem-no-eur-20-000-lidz-eur-169-999-99-bez-pvn/ pie attiecīgā iepirkuma;

1.8.1.2. Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) pēc adreses:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/19921.

1.8.1.3. Tehniskā dokumentācija pieejama liela apjoma datņu glabātuvē pēc adreses:

https://files.inbox.lv/ticket/9eabc8d846df5db145b588b7db00b8ab4fc69451/Teh+projekta+dokumenti+celu+iepirkums.zip

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma nolikumu vai citiem dokumentiem, to dara rakstiski ar pasta vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, e-pasta adreses: dome@ludza.lv vai aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv, vai izmantojot EIS pieejamos rīkus.

1.8.3.	Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks nosūtīta pretendentam elektroniski un/vai pa pastu un tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā un EIS sistēmā Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestajā daļā noteiktajā termiņā.

1.8.4.	Kontaktpersonas:

- 1.8.4.1. Jautājumos par iepirkuma nolikumu – Juridiskās nodaļas juriskonsults Aleksandrs Vasiļkovskis, tālrunis 65707133, e-pasts: aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv.

- 1.8.4.2. Tehniskajos jautājumos Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālists  – Arturs Isakovičs, tālrunis 65707497, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv .

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 03.maijam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV-5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3. stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.9.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (domes sekretāre) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretāre) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

1.9.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.9.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3. stāvā, 312. kabinetā, Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.9.5. Pasūtītājs izskata tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.11. Piedāvājuma noformēšana:

1.11.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda “Piedāvājums iepirkumam “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2019/12). Neatvērt līdz 2019.gada 03.maijam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un faksa numurs.

1.11.2. Pretendentam jāiesniedz vienā sējumā sašūts viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija un viena elektroniska piedāvājuma kopija uz elektronisko datu nesēja (CD, DVD, SD kartes un/vai tml.). Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

- titullapa ar iepirkuma nosaukumu un ID numuru “Piedāvājums iepirkumam “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2019/12) un Pretendenta nosaukumu;

- satura rādītājs ar lapu numerāciju;

- pieteikums dalībai iepirkumā;

- Pretendentu atlases dokumenti;

- tehniskais piedāvājums

- finanšu piedāvājums.

- elektronisko datu nesējs ar elektronisko piedāvājuma kopiju (CD, DVD,  SD kartes un/vai tml.)

1.11.3. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, pievienojot piedāvājumam pilnvarojošu dokumentu.

    - Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu, piedāvājumu var iesniegt arī citā valodā, ja tam ir pievienots Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ. Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja/tulka vārdu, uzvārdu parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā persona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā. Fiziskām personām – pati persona, kurai uz līguma slēgšanas brīdi (ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Iesniedzot dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Pretendents ir tiesīgs visus piedāvājumā ietvertos dokumentu atvasinājumus un tulkojumus  apliecināt ar vienu atsevišķu apliecinājumu.

1.11.10. Piedāvājumam ir jābūt ievietotiem 1.11.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

1.11.11. Ja kāds dokuments izdots ārvalstī, pretendents norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu un valsti.

1.11.12. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski. Lai sniegtu informāciju par kvalifikāciju, pieredzi, apakšuzņēmējiem u.t.t. Nolikuma pielikumos Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai. Pretendents ir tiesīgs izveidot un izmantot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju iepirkumu komisijai gūt nepieciešamos datus piedāvājuma vērtēšanai.

1.11.13. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.4. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.11.14. Pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieks, personālsabiedrības biedrs vai Pretendenta piedāvātais speciālists drīkst būt tikai no būvprojekta izstrādātāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists.

1.11.15. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Attiecīgais dokumentu derīgumu termiņš ir attiecināms vienīgi uz tām izziņām un dokumentiem, kuri ir iesniedzami saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (Publisko iepirkumu likuma 41. panta trešajā daļā minētās iestādes), un neattiecas uz tādiem dokumentiem, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju.

1.12. Cita informācija

1.12.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.12.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# 2. NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

2.2. Par pretendentu var būt jebkurš piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt noteikta veida pakalpojumus un iesniedz piedāvājumu iepirkumam.

2.3. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.4. Iepirkumu komisija pretendetu pārbaudi veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.

2.5. Iepirkumu komisija pretendentus, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā vai Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētiem gadījumiem.

2.6. Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, Iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma devītā panta astotajā daļā un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu attiecināmību uz katru personu apvienības un katru personālsabiedrības biedru.

# 3. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti

| Prasības | Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 3.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. | 3.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā un informāciju par pretendentu sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums). Personu apvienības vai personālsabiedrības gadījumā – informācija (2. pielikums) jāiesniedz par katru apvienības vai sabiedrības dalībnieku. Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti / to atvasinājumi, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. |
| 3.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 3.2.1. Par Nolikuma 3.2.punktā minēto personu reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 3.2.2. Ja Pretendents vai kāda no Nolikuma 3.2. punktā minētām personām ir reģistrēta ārvalstīs, Pretendents iesniedz attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu (piemēram, reģistrācijas apliecības kopiju), kas apliecina, ka pretendents vai cita Nolikuma 3.2. punktā minētā persona ir reģistrēta attiecīgās valsts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti vai institūcija paredz šādu dokumentu izsniegšanu. Gadījumā, ja reģistrācijas valsts vai patstāvīgās mītnes vietas uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīgs reģistrs neparedz reģistrēšanas, licencēšanas vai sertifikācijas dokumentu izsniegšanu kā tādu, tad ārvalstu pretendents piedāvājumā norāda reģistrācijas iestādes tīmekļvietni vai vietni internetā, kurā komisija varēs pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. 3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkumā. |
| 3.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām (ja pretendents plāno piesaistīt minētās personas) ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (BIS) vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | 3.3.1. Par Nolikuma 3.3.punktā minēto personu reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/. 3.3.2. Pretendentam un/vai Nolikuma 3.3. punktā minētām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus un sertifikātu numurus). 3.3.3. Ja Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona ir reģistrēta ārvalstīs, pretendents iesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu. Gadījumā, ja reģistrācijas valsts vai patstāvīgās mītnes vietas profesionālais reģistrs vai līdzvērtīgs reģistrs neparedz reģistrēšanas, licencēšanas vai sertifikācijas dokumentu izsniegšanu kā tādu, tad ārvalstu pretendents piedāvājumā norāda reģistrācijas iestādes tīmekļvietni vai vietni internetā, kurā komisija varēs pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu profesionālajā reģistrā. |
| 3.4. Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona (personu apvienības gadījumā – vismaz viens no personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības gadījumā – vismaz viens no personālsabiedrības biedriem) iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas datumam) ir kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām ir izpildijis šādu/-us līgumus: a) vismaz 2 (divus) līdzīgus pēc satura un apjoma ielas pārbūves/ izbūves būvdarbu līgumus. Par līdzīgu būvdarbu līgumu šī iepirkuma ietvaros tiks atzīts pilsētas/apdzīvotas vietas 300 metru garas ielas pārbūves vai izbūves ar asfaltbetona segumu būvdarbu līgums. Pretendenta norādītajiem objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. b) Pretendents vai cita Nolikuma 3.3. punktā minētā persona ir veicis ūdensapgādes sistēmu pārbūvi vai izbūvi ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārbūvēts /izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 300 m garumā. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). c) Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu pārbūvi vai izbūvi (vismaz 1 objekts; objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). | Pretendentam ir jāiesniedz: 3.4.1. Pretendentam jāiesniedz informācija par pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, aizpildot tabulu Nolikuma 3. pielikumā “Pretendenta un/vai personas, uz kurās iespējām pretendents balstās, pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā”. 3.4.2. pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem (Atsauksmē par ielu seguma izbūvi (prasība “a”) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmē par ūdensvada sistēmas darbiem (prasība b) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvētā/ pārbūvētā ūdensvada garumam. Atsauksmē par elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbiem (prasība c) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. 3.4.3. Aktu par tabulā norādīto objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas. |
| 3.5. Abām iepirkuma daļām Pretendentam ir jāpiesaista šādi speciālisti: a) Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa beigām ir veicis būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divu) pilsētas/apdzīvotas vietas ielas pārbūves vai izbūves ar asfaltbetona segumu būvdarbos. Objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. | 3.5.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 3.5.2. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 3.5.3. Par Nolikuma 3.5. punktā minēto speciālistu pieredzi, Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa. 3.5.4. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas sarakstā norādītajiem objektiem un pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi. Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem objektīviem pierādījumiem, piem. dokumentiem, to kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus. |
| 3.6. Otrajai daļai (Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve) Pretendentam ir jāpiesaista šādi speciālisti: a) Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir veicis būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divu) šim iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu vai lielāku objektu būvdarbiem. Objektiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. b) Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kurš ir tiesīgs veikt būvdarbu vadīšanu vismaz vismaz līdz 1 kV. c) Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā, kurš ir tiesīgs veikt būvdarbu vadīšanu ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu būvdarbos, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas gala termiņam ir veicis vismaz 2 (divu) ārējo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūves/pārbūves būvdarbos. b) Uz abām iepirkuma daļām pretendents piesaista vismaz vienu Darba aizsardzības koordinatoru. | 3.6.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 3.6.2. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 3.6.3. Par Nolikuma 3.6. punkta “a” un “c” apakšpunktos minēto speciālistu pieredzi, Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa ar pieredzes objektiem. Par 3.6.punkta “b” apakšpunktā minēto speciālistu, pretendents Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma tabulas veidlapa un jānorāda speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs. 3.6.4. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas sarakstā norādītajiem objektiem. Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem objektīviem pierādījumiem, piem. dokumentiem, to kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus. 3.6.5. Pretendentam jāiesniedz dokumentus, kas apliecina Darba aizsardzības koordinatora tiesības pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus. 3.6.6. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumā norādīto visu speciālistu apliecinājumi, ka viņi ir iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (Nolikuma 5. pielikums). |
| 3.7. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas Nolikuma 2. un 3. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz: 3.7.1. informācija par apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās (6. pielikuma tabula). 3.6.2 Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai kādas citas personas iespējām, Pretendents iesniedz katras tādas personas apliecinājumu (7. pielikums “Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”). Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgā apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas Iepirkuma līgumu izpildei. |
| 3.8. Piedāvājumu var iesniegt arī piegādātāju apvienība. | 3.8.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. |

3.9. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskajās datubāzēs.

3.10.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst  Nolikuma 3. punkta prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Iepirkumā nosacījumiem.

# 4. Tehniskais piedāvājums

4.1.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļūs par Iepirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

4.2.	Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma prasībām un būvprojektā iekļauto informāciju, atbilstoši iepirkuma nolikuma 8. pielikumam Tehniskais piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram vai vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju t.i. personu, uz kuras iespējām pretetndents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei.

4.3. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.

4.4.	Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko struktūrshēmu, kurā norāda darbu izpildē iesaistītos būvuzņēmējus, piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē.

4.5.	Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:

4.5.1. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

4.5.2 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

4.5.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līguma summas (ar PVN), kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) pretendents neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) pretendents lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) pretendents nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

4.5.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

4.5.5. 10 (darba) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas ar PVN katrai konkrētai daļai, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

4.6.	Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatīti būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektos, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. Būvuzņēmējam jāizvērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. Ja būvprojektos vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem.

# 5. Finanšu piedāvājums

5.1.	Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 10. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām. Lokālās tāmes arī ir iesniedzamas Microsoft Excel formātā uz elektronisko datu nesēja.

5.2.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti līdz simtdaļai (divi cipari aiz komata).

5.3.	Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem.

5.4.	Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,

- mobilizācija un demobilizācija,

- saskaņojumi un atļaujas,

- sanitāro un drošības normu ievērošana,

- satiksmes organizēšana,

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,

- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,

- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,

- darbaspēks,

- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,

- organizācija un administrēšana,

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma Par pievienotās vērtības nodokli 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).

# 6. Objektu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

6.1.	Objekti ir brīvi pieejami.

6.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā vismaz 1 (vienu) dienu iepriekš.

6.3.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

6.4.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

# 7. Komisijas tiesības

7.1. 	Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

7.2. 	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

7.3. 	Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

7.4. 	Komisijai ir tiesības jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs iemesls.

- 7.5.  	Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu piedāvājumus un izslēgt pretendentus no dalības   iepirkuma procedūrā, ja tie, neatbilst kādai PIL un/vai Nolikuma prasībai.

# 8.Komisijas pienākumi

8.1.	Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

8.2.	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 3 darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Komisija nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-buvdarbiem-no-eur-20-000-lidz-eur-169-999-99-bez-pvn/, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un vienlaikus publicē šo informāciju EIS.

8.3.	Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

8.4.	Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

8.5.	Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu un sniedz tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētam lēmumam vai informācijai.

# 9. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

9.1.	Atbilstoši PIL 1. panta 22. un 24. punktam Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, un kas ir iesniedzis piedāvājumu.

9.2.	Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma Nolikumu.

9.3.	Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

9.4.	Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

9.5.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.6.  	Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Iepirkumu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-buvdarbiem-no-eur-20-000-lidz-eur-169-999-99-bez-pvn/, pie attiecīgā iepirkuma un EIS.

# 10. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

  - Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

  - Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana:

10.2.1. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.

10.2.2.	Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Komisija ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

- 10.3.  Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:

10.3.1.	Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

10.3.2.	Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.

10.3.3. Ja Pretendents neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā norādītajai kvalifikācijas prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- 10.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

10.4.1.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim.

10.4.2.	Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē.

- 10.5.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

10.5.1.	Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

10.5.2.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā pieļautās kļūdas tika labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

10.5.3.	Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu par apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

10.5.4. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma procedūras un piedāvājumu nevērtē.

10.5.6.	Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes nolikumā noteiktām tehniskām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu (abu iepirkuma priekšmeta daļu piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN).

    - Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātās līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

    - Gadījumā, ja neviens no pretendentiem nav nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, vai arī ja visi minētie pretendenti ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedri un ir noslēguši koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura juridiskā adrese ir tuvāka Ludzas novada pašvaldības juridiskai adresei. Attāluma noteikšana notiks  izmantojot interneta vietnē https://www.google.com/maps pieejamo informāciju un rīkus.

# 11. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

11.1.	Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu un sniedz tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šā panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam vai informācijai.

11.2.	Pasūtītājs, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, pārliecināsies, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izpratnē, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

11.3.  Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kuram ir iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

11.5.	Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

11.6.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.7.	Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.8.	Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

11.9.	Iepirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata.

- 12. Iepirkuma līgums

12.1.	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu divus iepirkuma Līgumus par katru iepirkuma daļu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu abām iepirkuma daļām un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. Paredzamā līgumcena nepārsniedz 169 999,99 EUR bez PVN.

12.2.  	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma nosūtīšanas pretendentiem.

12.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma vai citiem iepirkuma dokumentācijā ietvertiem nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā minētā termiņa iebildumi par Līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

1. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

2019. gada ____. ______________

- Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus par abām iepirkuma daļām:

1. daļā “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve” par summu:

____________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

2. daļā “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve” par summu:

______________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

Kopā par abām daļām:

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

Informācija par pretendentu

Iepirkumam

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

| 1. | Nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| 3. | Adrese: |  |  |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |  |  |
| 5. | Telefons: |  |  |  |
| 6. | Fakss: |  |  |  |
| 7. | E-pasts: |  |  |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |
| 9. | Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)*: |  |  |  |
|  | Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums |  |  |  |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |  |  |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

Pretendenta un /VAI  personas, uz kuras iespējam pretendents balstās pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Ielu jaunas būvniecības / pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu (jānorāda vismaz 2 objekti) |  |
| --- | --- |
| 1.objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvētās/ pārbūvētās ielas garums, m |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |
| 2.objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvētās/ pārbūvētās ielas garums, m |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

būvdarbu vadītājU kvalifikācija un pieredze

| Atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja pieredze (katrai iepirkuma daļai vai kopā) |  |
| --- | --- |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 2.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Elektroietaišu sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs |  |
| Vārds uzvārds, ser. Nr. |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Elektronisko sakaru būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 2.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| Vārds uzvārds, sert. Nr. |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 1.objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg). Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |

| Darba aizsardzības koordinators |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ usies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta iepirkuma “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12, dokumentāciju un prasībām;

2) piekrītu piedalīties iepirkumā “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12, <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;

3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% un lielāks kopējas līguma vērtības (bez PVN)

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Uzņēmuma statuss (mazais un vidējais)* | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

7. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/ apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

(aizpilda Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieks un/ vai apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības organizētā iepirkumā “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12, ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam (Nolikuma 6. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti>

3)   Apliecinām, ka uz <personas nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

8. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei.

1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā struktūrshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.

2. Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:

- iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

- 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc katra līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

- 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līguma summas (ar PVN), kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) pretendents neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) pretendents lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) pretendents nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā

- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

- 10 (darba) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas ar PVN katrai konkrētai daļai, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

9. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Ludzas pilsētas A. Upīša un Peldu ielas pārbūves būvprojektu risinājumiem, kas ir pieejami liela apjoma datņu glabātuvē pēc adreses: https://files.inbox.lv/ticket/9eabc8d846df5db145b588b7db00b8ab4fc69451/Teh+projekta+dokumenti+celu+iepirkums.zip  pie attiecīgā iepirkuma.

Ja būvprojektā vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem. Ja Pretendents vēlas savā piedāvājumā iekļaut ekvivalentu materiālu/iekārtu, vēlams uzdot jautājumu iepirkumu komisijas par ekvivalenta atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām.

Darbu apjomi A.Upīša ielai:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |
| SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |
| 1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1,00 |
| 2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1,00 |
| 3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1,00 |
| 4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 2,00 |
| 5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 192,00 |
| 6 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai utilizācija | m² | 3,00 |
| 7 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 19,00 |
| 8 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu | gab. | 1,00 |
|  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |
| KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE |  |  |  |
| 9 | Inženierkomunikāciju aku inspekcija, vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gab. | 5,00 |
| 10 | Ūdensvada kapju līmeņošana | gab. | 6,00 |
| 11 | Aku vāku inspekcija zaļajā zonā un līmeņošana, izmantojot 12t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un pārsedzes nomaiņu | gab. | 1,00 |
| 12 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm | m | 131,00 |
| ZEMES DARBI |  |  |  |
| 3 | Augu zemes noņemšana, h(vid)=25 cm | m² | 151,00 |
| 14 | Ierakuma izbūve un liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 680,00 |
| 15 | Zaļās zonas planēšana un ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli un izmantojot veltiņošanu, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 cm | m² | 400,00 |
| 16 | Esošā grāvja pārrakšana, tīrīšana | m | 40,00 |
| BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE |  |  |  |
| Pamatbrauktuves un nobrauktuvju ceļa segas izbūve |  |  |  |
| 17 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 502,00 |
| 18 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=15 cm | m² | 1144,00 |
| 19 | Minerālmateriālu maisījuma 0/32, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m² | 1089,00 |
| 20 | Karstā asfalta AC 11 base, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 816,00 |
| 21 | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 798,00 |
| 22 | Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=14cm | m² | 179,00 |
| Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karstā asfalta segumu |  |  |  |
| 23 | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4 cm | m² | 26,00 |
| 24 | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m² | 26,00 |
| Betona bruģa seguma salaiduma posmu izbūve |  |  |  |
| 25 | Betona bruģa demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m² | 10,00 |
| 26 | Minerālmateriālu izsijas fr.2/8, hvid=3cm | m² | 10,00 |
| 27 | Esošā minerālmateriāla pamata blīvēšana | m² | 10,00 |
| 28 | Atkārtota demontētā betona bruģa izbūve | m² | 10,00 |
| Cementbetona apmaļu izbūve |  |  |  |
| 29 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 12,00 |
| 30 | Cementbetona apmaļu 100.30.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 2,00 |
| 31 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 6,00 |
| 32 | Betona tekņu 100.30.12.,betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 76,00 |
| CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS |  |  |  |
| Ceļa zīmju uzstādīšana (1.izmēru grupa, 1. atstarošanas klase) |  |  |  |
| 33 | 206. | gab. | 1,00 |
| 34 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona C30/37 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m | gab. | 1,00 |

Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā

Darbu apjomi:

- Kopējie darbu daudzumi

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SAGATA VOŠANAS DARBI |  |  |
| 1.1. | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | apjoms | 1,00 |
| 1.2. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | apjoms | 1,00 |
| 1.3. | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 1.4. | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 368,00 |
| 1.5. | Koku ciršana, celmu frēzēšana un aizvešana uz atbērtni | gab. | 8,00 |
| 1.6. | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai utilizācija | m2 | 37,00 |
| 1.7. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=100 | m | 8,00 |
| 1.8. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=200 | m | 6,00 |
| 1.9. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=300 | m | 4,00 |
| 1.10. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=400 | m | 6,50 |
| 1.11. | Caurtekas demontāža un aizvešana uz atbērtni, d=500 | m | 23,00 |
| 1.12. | Asfaltbetona seguma frēzēšana ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni, hvid=10 cm | m2 | 49,00 |
| 1.14. | Liela diametra akmeņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | gab. | 8,00 |
| 1.15. | Esošu koku un koku sakņu sistēmas aizsardzība būvdarbu laikā | gab. | 3,00 |
| 1.16. | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu | gab. | 1,00 |
| 1.17. | Esošo vārtu pārmetināšana | kpl. | 1,00 |
| 2 | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE |  |  |
| 2.1. | Inženierkomunikāciju aku inspekcija, vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gab. | 17,00 |
| 2.3. | Aku vāku inspekcija zaļajā zonā un līmeņošana, izmantojot 12t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā veicot akas remontu un pārsedzes nomaiņu | gab. | 7,00 |
| 2.4. | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm | m | 629,00 |
| 2.5. | Esoša apgaismojuma balsta pārcelšana un kabeļa atkārtota ievēršana balstā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 2,00 |
| 3 | ZEMES DARBI |  |  |
| 3.1. | Augu zemes noņemšana, h(vid)=25 cm | m2 | 520,00 |
| 3.2. | Ierakuma izbūve un liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 2810,00 |
| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 3.3. | Uzbēruma grunts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2017" | m3 | 990,00 |
| 3.4. | Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m3 | 11,00 |
| 3.5. | Esošā grāvja pārrakšana, tīrīšana | m | 276,00 |
| 3.6. | Zaļās zonas planēšana un ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli un izmantojot veltiņošanu, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 cm | m2 | 1912,00 |
| 4 | BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE |  |  |
| 4.1. | Pamatbrauktuves un nobrauktuvju ceļa segas izbūve |  |  |
| 4.1.1. | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 1235,00 |
| 4.1.2. | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 2830,00 |
| 4.1.3. | Minerālmateriālu maisījuma 0/32, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 2720,00 |
| 4.1.4. | Karstā asfalta AC 11 base, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m2 | 2187,00 |
| 4.1.5. | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve h=4 cm biezumā | m2 | 2152,00 |
| 4.1.6. | Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=8 cm (Nomaļu uzpildīšanu veikt ar ieklājēju!) | m2 | 401,00 |
| 4.2. | Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karstā asfalta segumu |  |  |
| 4.2.1. | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4 cm | m2 | 270,00 |
| 4.2.2. | Karstā asfalta AC 11 surf, seguma izbūve, h=4 cm biezumā | m2 | 270,00 |
|  | Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve |  |  |
| 4.3.1. | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 5,00 |
| 4.3.2. | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) slāņa izbūve h(vid) = 10 cm biezumā zem bruģa | m2 | 5,00 |
| 4.3.3. | Dabīgā akmens bruģa segums d=12...15cm (platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts betonā C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma | m2 | 5,00 |
| 4.4. | Cementbetona apmaļu izbūve |  |  |
| 4.4.3. | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 6,00 |
| 4.4.4. | Betona tekņu 100.30.12.,betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 74,00 |
| 5 | CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS |  |  |
| 5.1. | Caurtekas izbūve, d= 300 | m | 27,00 |
| 5.2. | Caurtekas izbūve, d= 400 | m | 9,00 |
| 5.3. | Caurtekas izbūve, d= 500 | m | 31,00 |
| 5.4. | Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot augu zemi, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu kokosa paklāju, ieskaitot enkurojumu | gab. | 14,00 |
| 5.5. | Esošo caurteku tīrīšana | m | 24,00 |
| 6. | CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS |  |  |
|  | Ceļa zīmju uzstādīšana (1.izmēru grupa, 1. atstarošanas klase) |  |  |
| 6.1. | Esošu ceļa zīmju un norāžu pārcelšana | gab. | 1,00 |

Būvdarbu apjomu saraksts

ŪKT sadaļai

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums |  |  | Mērvienība | Skaits | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŪDENSAPG Ā DE Ū 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. |  | m |  | 61,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032,, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 61,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn |  | 3 m |  | 44,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Siltumizolācija DN32, putupolistirols b=80 , piegāde un montāža |  | m |  | 3,9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. |  | m |  | 40,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 40,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn |  | 3 m |  | 34,3 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 3 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes -PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās |  | m |  | 385,1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents |  | m |  | 385,1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Montāža tranšejā, akā: |  |  |  |  |  |
| 4 | Atbalsta bloks, izbūve |  | gb. |  | 13 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) |  | m3 |  | 0,65 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 5 | Pamatne, izbūve |  | gb. |  | 8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) |  | m3 |  | 0,4 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 6 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, 0110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 39 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 7 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 9 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 8 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 9 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | kpl. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 10 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 11 | Universāls ISO savienojums 32/d25, piegāde un montāža |  | gb. |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 12 | Atloks ar iekšējo vītni DN100 ar pārēju 1 1/4", piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 13 | Servisa aizbīdnis ar ārējo vītnis 1 1/4" un uzmavu PE100 032 caurulei, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 14 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 |  |
| 15 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža |  | gb. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 16 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | gb. |  | 5 |  |
| 17 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi, piemēram Artaro vai ekvivalents, montāža |  | kpl. |  | 3 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 18 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents |  | gb. |  | 4 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 19 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110, piegāde un montāža |  | gb. |  | 7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 20 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN32, piegāde un montāža |  | gb. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 21 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 22 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšŪejDasEdNziSļuAmPaG1.Ā5 D- 2E.0Ūm1, ja nepieciešams |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m, ja nepieciešams |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m |  | m |  | 87,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 26 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m |  | m |  | 15,0 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 27 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km |  | 3 m |  | 319,35 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 28 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas |  | m |  | 102,7 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 29 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 2,00 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 2,0 |  |
|  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn |  | 3 m |  | 0,30 |  |
| 30 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 8,00 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
|  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aŪkaD DEN1S0A00P G(3,Ā0-D3E,5 Ūm 1dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža |  | kpl. |  | 8,0 |  |
|  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn |  | 3 m |  | 1,20 |  |
|  | Šķērsojumi: |  |  |  |  |  |
| 31 | Šķērsojumi ar kabeļiem (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 19 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 32 | Šķērsojumi ar kabeļiem |  | vietas |  | 42 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
|  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 0110mm kabeļu šķērsojuma vietās |  | m |  | 168,0 | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 33 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 11 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 34 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 2 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 35 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 |  | vietas |  | 18 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 36 | Šķērsojumi ar jaunprojktēto EST kabeli |  | vietas |  | 6 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 37 | Šķērsojumi ar jaunprojktēto EST kabeli (pie izbūves ar beztrnašeju metodi) |  | vietas |  | 10 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 38 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32* ieskaitot visus nepieciešamos darbus |  | vietas |  | 11 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 39 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110* ieskaitot visus nepieciešamos darbus |  | vietas |  | 6 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 40 | Esošā ūdensvada d25-d150 demontāža un utilizācija, ja nepieciešams lai veiktu ūdensvada izūvi |  | m |  | 400 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 41 | Esošās ūdensvada akas demontāža un utilizācija |  | gb. |  | 3 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 42 | Esošās kapes d25 ar kapi demontāža un utilizācija |  | gb. |  | 1 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas |
| 43 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija |  | m |  | 487,8 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 44 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) |  | m |  | 487,8 | skatīt "ŪKT "sadaļu |
| 45 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus |  | kpl. |  | 1 | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 46 | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. |  | 1 | Skatīt "ŪKT "sadaļu |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |
| Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. |  | m3 | 240,32 |  |
| 2 |  | Grants ceļa atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus |  | m2 | 10 |  |

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

ŪKT sadaļai

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums |  | Mērvienība |  | Skaits |  | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŪDENSAPGĀDE Ū 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 032,, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 61,9 |  | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | 3 m |  |  | 44,8 |  | Skatīt "ŪKT" sadaļu |
| 3 | Siltumizolācija DN32, putupolistirols b=80 , piegāde un montāža | m |  |  | 3,9 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 40,8 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 5 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | 3 m |  |  | 34,3 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 0110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes - PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m |  |  | 385,1 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 |  |  | 0,65 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 8 | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 |  |  | 0,4 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 9 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, 0110, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 39 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| 10 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 9 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 11 | El. Metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 12 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 13 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt "ŪKT"sadaļu |
| 14 | Universāls ISO savienojums 32/d25, piegāde un montāža | gb. |  |  | 11 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| 15 | Atloks ar iekšējo vītni DN100 ar pārēju 1 1/4", piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 16 | Servisa aizbīdnis ar ārējo vītnis 1 1/4" un uzmavu PE100 032 caurulei, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Atloku līkums 450 DCI DN100, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  |  |
| 18 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 19 | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 5 |  |  |
| 20 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi, piemēram Artaro vai ekvivalents | kpl. |  |  | 3 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 21 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. |  |  | 4 |  | Skatīt"ŪK "sadaļu |
| 22 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN110 | gb. |  |  | 7 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 23 | Aizsargčaula dzelsbetona akas sienā DN32 | gb. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 24 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lente 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m |  |  | 102,7 |  | Skatīt"ŪKT"sadaļu |
| 25 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. |  |  | 2,0 |  |  |
| 26 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | 3 m |  |  | 0,30 |  |  |
| 27 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu akaŪDNE1N00S0A(P3G,0-Ā3,D5EmŪdz1iļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, ar kāpšļiem, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. |  |  | 8,0 |  |  |
| 28 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 m |  |  | 1,20 |  |  |
| 29 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 0110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m |  |  | 168,0 |  | Skatīt"ŪKT" sadaļu |
| 30 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. |  |  | 1 |  | Skatīt"ŪKT "sadaļu |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |
| Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 |  | 240,32 |  |  |  |
| 2 | Grants ceļa atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus | m2 |  | 10 |  |  |  |

DARBU APJOMI ELEKTRONISKO SAKARU UN ELEKTROIETAIŠU DAĻAI:

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mērvien. | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 2 | kan./m. | 93,8 |
| 2. | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 1 | kan./m. | 444,3 |
| 3. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 631,9 |
| 4. | Kabeļu akas KP-PEH uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 5. | Kabeļu akas KKC-2 uzstādīšana | kompl. | 8 |
| 6. | Sadales kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 355 |
| 7. | Abonentu kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 1145 |
| 8. | Abonenta paralēlā uzmavas montāža | kompl. | 19 |
| 9. | Sadales paralēlā uzmavas ar tilpumu 20x2 montāža | kompl. | 1 |
| 10. | Sadales paralēlā uzmavas ar tilpumu 30x2 montāža | kompl. | 2 |
| 11. | Sadales skapja SIS-1 uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 12. | Atvienotājmoduļi 2/10, profils( 1...0) uzstādīšana skapī/kārbā | kompl. | 10 |
| 13. | Abonenta kabeļa pieslēgšana skapī/kārbā | gab. | 19 |
| 14. | Sadales kabeļa pieslēgšana skapī/kārbā | gab. | 2 |
| 15. | Sakaru skapja demontāža | gab. | 2 |
| 16. | Vara kabeļa demontāža | m | 970 |
| 17. | Kabeļu parametru mērījumi | gab. | 22 |
| 18. | Sienas atjaunošana | m2 | 18 |
| 19. | Zaļas zonas sēguma atjaunošana | m2 | 33 |
| 20. | Bruģu sēguma atjaunošana | m2 | 4 |
| 21. | Grants sēguma atjaunošana | m2 | 2 |
| 22. | Asfalta zonas sēguma atjaunošana | m2 | 5 |
| 23. | Nodošanas dokumentācija | kompl. | 1 |
| 24. | Mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |
| 25. | Darba vietas sakopšana | kompl. | 1 |
| 26. | Papilddarbi | kompl. | 1 |

IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS

ELEKTRONISKO SAKARU UN ELETROIETAIŠU DAĻAI:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abonenta kabelis | 3x2x0,5 | m. | 1275 |  |
| 2. | Pazemes kab. želeja pildījums | VMOHBU 20x2x0.5 | m. | 260 |  |
| 3. | Pazemes kab. želeja pildījums | VMOHBU 10x2x0.5 | m. | 95 |  |
| 4. | Kabeļu kanalizācijas caurule | 100x6000 | gab. | 88 |  |
| 5. | Kabeļu kanalizācijas caurule | d50 | m | 198,8 |  |
| 6. | Caurules līkums | 100/90 grādu leņķī | gab. | 3 |  |
| 7. | Caurules līkums | 100/45 grādu leņķī | gab. | 1 |  |
| 8. | Cauruļu atzars plastmasas | 100/50 | gab. | 3 |  |
| 9. | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 bez dibena | KP-PEH 800x650 | kompl. | 1 |  |
| 10. | Dībelis saitītēm 10x43(JST) |  | 100gab | 1,4 | preci z.darb.laik. |
| 11. | Kabeļu kanalizācijas aka | KKC-2 | kompl. | 8 |  |
| 12. | Kabeļu konsoles 2-vietīgās |  | gab. | 36 |  |
| 13. | Kabeļu konsoles skrūve |  | gab. | 36 |  |
| 14. | Kabeļu kronšteins 0,8 m |  | gab. | 36 |  |
| 15. | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 12,51) |  | kompl. | 1 |  |
| 16. | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 401) |  | kompl. | 8 |  |
| 17. | Silikons N, neitrāls hermēt.310ml |  | gab. | 9 |  |
| 18. | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai |  | gab. | 3 |  |
| 19. | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis |  | kompl. | 27 |  |
| 20. | Aku lūkas stiprinājuma gredzens," peldoš" |  | kompl. | 9 |  |
| 21. | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A |  | gab. | 18 |  |
| 22. | Caurules noslēdzošais gals | 100 mm | gab. | 4 |  |
| 23. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m |  | rullis | 1,8 |  |
| 24. | Kab. skāpis 1 100 pāru ierok, pl. ar pamat. | SIS 1 | gab. | 2 |  |
| 25. | Pamatk. turētājs | 2x10+1 | gab. | 2 |  |
| 26. | Pamatkarkass 2/10 (24/70) |  | gab. | 2 |  |
| 27. | Zemējumavads 16/7 |  | m | 10 |  |
| 28. | lezemēšanas stienis (1m, 14.2 mm diam.) |  | gab. | 6 |  |
| 29. | Ķīļveida savien. (1m, 14 mm diam.) stieņiem |  | gab. | 4 |  |
| 30. | Triecienuzgalis (1m, 14 mm diam.) stieņiem |  | gab. | 2 |  |
| 31. | lezemēšanas klemme kont.v.pievien.22 mm PP3-E78.951 |  | gab. | 2 |  |
| 32. | Komplekta 267 A kniedes |  | 100gb. | 0,21 |  |
| 33. | Atvienotājmodulis 2/10, profils( 1...0) |  | gab. | 10 |  |
| 34. | Uzmava "Gelsnap" | A-10/5-80 | kompl. | 6 | abon.kab.akās |
| 35. | Uzmava "Gelsnap" | B-14/5-130 | kompl. | 1 | sad.kab.akā |

10. pielikums

Iepirkuma

“A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma  “A.Upīša un Peldu ielas pārbūve”, ID Nr. LNP 2019/12

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | “A. Upīša ielas posma no Latgales ielas līdz Parku ielai un atzarojuma pārbūve” |  |  |  |  |  |
| 2. | “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai, Ludzā pārbūve” |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

- Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>